Российская Федерация

# Администрация города Дивногорска

Красноярского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

03.05.2023				г. Дивногорск						№ 48п

Об утверждении Порядка формирования и реализации перечня строек и объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности городского округа город Дивногорск, а также бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета города Дивногорска капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа город Дивногорск или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Дивногорск, за исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов

Руководствуясь статьями 78.2, 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. ст. 43, 52 Устава городского округа город Дивногорск, Решением Дивногорского городского Совета депутатов от 21.04.2016 № 6-65-ГС "О бюджетном процессе в городе Дивногорске",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок формирования и реализации перечня строек и объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности городского округа город Дивногорск, а также бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета города Дивногорска капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа город Дивногорск или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Дивногорск, за исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов согласно приложению.

2. Постановление подлежит публикации в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации города в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Огни Енисея».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города						 			С.И.Егоров

Приложение

к постановлению администрации города от 03.05.2023 № 48п

- Порядок формирования и реализации перечня строек и объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности городского округа город Дивногорск, а также бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета города Дивногорска капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа город Дивногорск или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Дивногорск, за исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов

- 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок формирования и реализации перечня строек и объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности городского округа город Дивногорск, а также бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета города Дивногорска капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа город Дивногорск или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Дивногорск, за исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов (далее - Порядок), устанавливает процедуру, сроки, перечень документов и основания формирования и реализации перечня строек и объектов, который является формой отражения расходов бюджета города Дивногорска на очередной финансовый год и плановый период на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества городского округа города Дивногорска, а также на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета города Дивногорска капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа город Дивногорска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа города Дивногорска, за исключением бюджетных ассигнований в объекты, обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов (далее - Перечень), а также:

порядок принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидии из бюджета города Дивногорска капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа города Дивногорска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа города Дивногорска (далее - Порядок принятия решений о предоставлении субсидий);

порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности городского округа города Дивногорска (далее - Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций);

порядок предоставления субсидий на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа города Дивногорска или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность городского округа города Дивногорска (далее - Порядок предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений и субсидии на осуществление капитальных вложений соответственно);

порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности (далее - Порядок осуществления бюджетных инвестиций).

1.2. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия:

Комиссия - комиссия по вопросам социально-экономического развития городского округа города;

Заявитель - орган местного самоуправления городского округа города Дивногорска, осуществляющий полномочия, оказывающий муниципальные услуги, для реализации (оказания) которых необходимо строительство (реконструкция, техническое перевооружение) либо приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа города Дивногорска;

Учреждения - муниципальные бюджетные и автономные учреждения;

Предприятия – муниципальные унитарные предприятия;

Заказчики - органы местного самоуправления, муниципальные казенные учреждения, являющиеся получателями средств городского бюджета и самостоятельно осуществляющие бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности городского округа город Дивногорск, либо Учреждения, Предприятия, которым органами местного самоуправления на безвозмездной основе на основании соглашений переданы полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени городского округа город Дивногорска муниципальных контрактов при осуществлении бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности, а также Учреждения и Предприятия, являющиеся получателями субсидии из бюджета города Дивногорска на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа город Дивногорск или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Дивногорск.

1.3. В Перечне отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности городского округа город Дивногорск, а также бюджетные ассигнования на осуществление Учреждениями и Предприятиями за счет средств субсидий из бюджета города Дивногорска капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа город Дивногорска или приобретение объектов недвижимого имущества в собственность городского округа город Дивногорска (далее - бюджетные ассигнования на капитальные вложения), которые предусмотрены:

Постановлением Администрации города Дивногорска об утверждении муниципальных программ (программная часть);

постановлениями администрации города Дивногорска в отношении строек и объектов, не вошедших в муниципальные программы (не программная часть).

В случае если объекты, подлежащие строительству или приобретению, необходимы для достижения целей, определенных в программе городского округа город Дивногорск, либо в случае, если объекты, подлежащие реконструкции, техническому перевооружению используются для достижения целей, определенных в программе городского округа город Дивногорск, бюджетные ассигнования на капитальные вложения в такие объекты подлежат включению в соответствующую муниципальную программу.

Действие раздела 2 в части порядка формирования Перечня строек и объектов применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета городского округа город Дивногорск, начиная с бюджета на 2024 год и плановый период 2025 - 2026 годов.

- 2. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕЧНЯ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СУБСИДИЙ, ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИИ

2.1. Формирование проекта Перечня на очередной финансовый год и плановый период осуществляет комитет обеспечения градостроительной деятельности, управления муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Дивногорска (далее – Комитет) на основании предложений Заявителей в форме заявочного перечня, сформированных исходя из доведенных до них предельных объемов бюджетных ассигнований на соответствующие цели.

2.2. Решение о предоставлении бюджетных ассигнований на осуществление Учреждениями и Предприятиями за счет средств субсидии из бюджета города Дивногорска капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности городского округа город Дивногорска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Дивногорска, а также решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты недвижимого имущества собственности городского округа город Дивногорск (далее - решения о предоставлении бюджетных ассигнований на капитальные вложения) принимаются:

в отношении строек и объектов, подлежащих включению в муниципальную программу города Дивногорска, - в форме постановления Администрации города Дивногорска об утверждении муниципальной программы города Дивногорска.

в отношении строек и объектов, не включенных в муниципальные программы города Дивногорска, - в форме постановления Администрации города Дивногорска о предоставлении бюджетных ассигнований на капитальные вложения, не включенных в муниципальные программы города Дивногорска (далее - Постановление).

В соответствующем постановлении о предоставлении бюджетных ассигнований на капитальные вложения может быть предусмотрено, что бюджетные ассигнования на капитальные вложения направляются на разработку проектной и (или) разрешительной документации на объекты капитального строительства.

2.3. Для формирования проекта Постановления и проекта Перечня на очередной финансовый год и плановый период Заявители в срок до 01 сентября текущего года представляют в Комитет перечень строек и объектов по форме согласно приложению № 1 к Порядку с приложением пояснительной записки, содержащей следующую информацию:

в отношении строек и объектов, включенных в программы, - наименование соответствующей муниципальной программы и подпрограммы;

в отношении строек и объектов, не включенных в программы:

обоснование необходимости направления бюджетных ассигнований на капитальные вложения;

сведения о форме бюджетных ассигнований на капитальные вложения;

сведения о Заказчике.

В отношении строек и объектов, не включенных в программы, Заявители к заявочному перечню также прилагают:

в отношении строек и объектов капитального строительства:

заключение Отдела экономического развития администрации города Дивногорска о результатах оценки эффективности капитальных вложений в объекты капитального строительства за счет средств бюджета города Дивногорска, полученное в соответствии с Порядком оценки эффективности капитальных вложений;

справки об объемах незавершенного строительства в текущих (договорных) ценах планового периода завершения строительства;

при наличии разработанной проектной документации - копии положительного заключения экспертизы о соответствии проектной документации на объекты капитального строительства (далее - проектная документация) требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий в случаях, когда проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации, и копии правового акта об утверждении проектной документации;

при отсутствии разработанной проектной документации - задание на проектирование;

в отношении объектов недвижимого имущества, планируемых к приобретению:

описание объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению, с указанием его технических, качественных и эксплуатационных характеристик, а также обоснование приобретения объекта недвижимого имущества, в том числе при приобретении объекта недвижимого имущества в целях оказания муниципальных услуг с учетом нормативной потребности оказания муниципальных услуг, характеристик (пропускной способности, площади, мощности) приобретаемого объекта и обеспеченности населения муниципальной услугой. Обеспеченность населения с учетом приобретения объекта должна быть не более социальных нормативов и норм обеспеченности населения по данному виду услуги, установленных Распоряжениями Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р, иными нормативными правовыми актами, увеличенных на 20 процентов.

В случае если бюджетные ассигнования на капитальные вложения предполагается предоставлять в форме субсидий на осуществление капитальных вложений, к заявочному перечню прилагаются учитывающие предоставление указанных субсидий проекты:

программы развития Учреждения на очередной финансовый год и плановый период;

плана финансово-хозяйственной деятельности Предприятия на очередной финансовый год и плановый период.

При формировании заявочного перечня в отношении строек и объектов, не включенных в программы, в приоритетном порядке в него включаются объекты:

подлежащие завершению строительством в очередном финансовом году 
и плановом периоде;

строительство которых начато за счет средств бюджета города Дивногорска и финансирование которых предполагается в дальнейшем осуществлять с привлечением средств краевого и федерального бюджета или иных источников финансирования;

по которым заключены муниципальные контракты на выполнение работ;

по которым разработана проектная документация.

2.4. Комитет рассматривает предложения Заявителей и на основании предложений в отношении строек и объектов, не включенных в программы, формирует проект Постановления.

Основаниями для отказа во включении бюджетных ассигнований на капитальные вложения в проект Постановления являются несоответствие состава документов, представленных Заявителем, составу документов, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка, а также несоблюдение условия, предусмотренного абзацем четвертым пункта 1.3 Порядка.

2.5. В проекте Постановления указываются следующие сведения:

главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств;

Заказчик;

наименование объекта капитального строительства согласно разработанной проектной документации (заданию на разработку проектной документации) либо основные характеристики объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению;

раздел (подраздел) классификации расходов бюджета города Дивногорска;

единицы измерения мощности и мощность объекта;

срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) объекта капитального строительства и ввода его в эксплуатацию либо срок приобретения объекта недвижимого имущества в собственность городского округа город Дивногорск;

планируемый объем бюджетных ассигнований бюджета города Дивногорска.

Планируемый объем бюджетных ассигнований бюджета города Дивногорска в отношении объектов капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции, техническому перевооружению) указывается на весь срок строительства (реконструкции, технического перевооружения) с разбивкой по годам.

2.6. Сформированный проект Постановления в отношении объектов недвижимого имущества, планируемых к приобретению в муниципальную собственность городского округа город Дивногорск, подлежит согласованию с Отделом экономического развития администрации города.

2.7. На основании предложений Заявителей, включенных в проект Постановления и предложений Заявителей в отношении строек и объектов, включенных в программы, Комитет формирует проект Перечня.

В проекте Перечня указывается информация, предусмотренная абзацами третьим - восьмым пункта 2.5 Порядка, планируемый объем бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период, а также в отношении строек и объектов, включенных в программы:

наименование программы;

наименование подпрограммы.

2.8. Проект постановления и проект Перечня в течение 10 дней с момента поступления предложений Заявителей направляются Комитетом на рассмотрение в Комиссию.

Проект постановления и проект Перечня подлежат рассмотрению Комиссией в течение 10 дней с момента поступления в Комиссию.

2.9. При формировании проекта Перечня на очередной финансовый год и плановый период в Перечень включаются бюджетные ассигнования на осуществление капитальных вложений, решения о предоставлении которых были приняты в текущем финансовом году и ранее в форме правовых актов, указанных в пункте 2.2 Порядка.

2.10. После рассмотрения Комиссией в течение 10 дней проект постановления вносится на утверждение Администрации города Дивногорска.

2.11. После утверждения постановления в течение 10 дней Комитет на его основании при необходимости корректирует проект Перечня и направляет проект Перечня в финансовое управление администрации города Дивногорска в срок до 20 октября для включения в проект о городском бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

2.12. Принятие решений об осуществлении бюджетных ассигнований на капитальные вложения в течение финансового года осуществляется в отношении строек и объектов, подлежащих включению в программы путем внесения изменений в программы, в порядке, утвержденном Администрацией города Дивногорска для формирования программ, либо в отношении строек и объектов, не подлежащих включению в программы, - путем внесения изменений в постановление в порядке, установленном настоящим разделом.

Внесение изменений в постановление, а также внесение изменений в программы в части предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений влечет за собой внесение изменений в Перечень.

- 3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРЕЧНЯ СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ, ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

3.1. Реализация Перечня строек и объектов осуществляется:

1) в случае если бюджетные ассигнования на капитальные вложения предусмотрены в форме бюджетных инвестиций - путем заключения и исполнения муниципальных контрактов в целях строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов капитального строительства на территории городского округа город Дивногорск и на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Дивногорск:

органами местного самоуправления, муниципальными казенными учреждениями, являющимися муниципальными заказчиками;

Учреждениями, Предприятиями от лица органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия учредителя Учреждения или права собственника имущества Предприятий, передавшего Учреждениям и Предприятиям на основании соглашений полномочия заказчика;

2) путем предоставления Учреждениям и Предприятиям субсидии на осуществление капитальных вложений из бюджета города Дивногорска на основании соглашений, заключенных между органом местного самоуправления, осуществляющим функции и полномочия учредителя Учреждения или права собственника имущества Предприятия, предоставляющими субсидии на осуществление капитальных вложений, и Учреждениями и Предприятиями.

3.2. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий на осуществление капитальных вложений должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели решением о предоставлении бюджетных ассигнований на капитальные вложения.

3.3. Контракты, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг, длительность производственного цикла выполнения, оказание которых превышает срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств, заключаются в пределах средств, установленных на соответствующие цели решениями о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества городского округа город Дивногорск, указанными в пункте 2.2 Порядка на срок реализации соответствующего решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества городского округа город Дивногорск.

3.4. Органам местного самоуправления, являющимся заказчиками, предоставляется право на безвозмездной основе на основании соглашений передать свои полномочия заказчика по заключению и исполнению от имени городского округа город Дивногорск муниципальных контрактов от лица указанных органов при осуществлении бюджетных инвестиций в объекты недвижимого имущества муниципальной собственности (за исключением полномочий, связанных с введением в установленном порядке в эксплуатацию объекта муниципальной собственности) Учреждениям, в отношении которых указанные органы осуществляют функции и полномочия учредителя, или Предприятиям, в отношении которых указанные органы осуществляют права собственника имущества (далее - соглашение о передаче полномочий) при одновременном соблюдении следующих условий:

в случае представления бюджетных инвестиций на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объекта муниципального имущества городского округа город Дивногорск:

уставом соответствующего Учреждения или Предприятия в качестве вида деятельности предусмотрено осуществление функции Заказчика;

Учреждение или Предприятие является правообладателем земельного участка, на котором предполагается осуществлять строительство (реконструкцию), техническое перевооружение объектов муниципальной собственности городского округа город Дивногорск;

в случае если реализация соглашения предполагает выполнение Учреждением или Предприятием видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, - наличие выданных саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к таким видам работ, либо наличие обязательства Учреждения или Предприятия привлечь к таким видам работ организацию (индивидуального предпринимателя), имеющую такое свидетельство;

в случае предоставления бюджетных инвестиций на приобретение объекта недвижимого имущества муниципальной собственности городского округа город Дивногорск - наличие в соответствующем Учреждении, Предприятии контрактной службы либо контрактного управляющего, созданных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

3.5. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов и должно содержать положения, предусмотренные абзацами четвертым - восьмым пункта 4 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.6. В течение 15 дней со дня вступления в силу решения о городском бюджете орган местного самоуправления готовит проект соглашения о передаче полномочий и направляет его Учреждению или Предприятию. Учреждение или Предприятие в течение 10 рабочих дней подписывает проект соглашения о передаче полномочий, скрепляет печатью Учреждения или Предприятия и один экземпляр соглашения о передаче полномочий возвращает в орган местного самоуправления.

3.7. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации для исполнения бюджета города Дивногорска, и отражаются на открытых в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю лицевых счетах:

получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных контрактов муниципальным заказчиками;

для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств - в случае заключения от имени городского округа город Дивногорск муниципальных контрактов Учреждениями и Предприятиями от лица органов местного самоуправления–муниципальных заказчиков.

3.8. Субсидии на осуществление капитальных вложений предоставляются Учреждениям и Предприятиям в размере средств, предусмотренных постановлением, в пределах бюджетных средств, предусмотренных решением о бюджете города на очередной финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке органу местного самоуправления на цели предоставления субсидий на осуществление капитальных вложений.

3.9. Субсидии на осуществление капитальных вложений, в случае если их реализация предполагает выполнение Учреждением или Предприятием видов работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, предоставляются Учреждениям и Предприятиям при условии, что Учреждение либо Предприятие имеет выданное саморегулируемой организацией свидетельство о допуске к таким видам работ либо обязуется

привлечь к таким видам работ организацию (индивидуального предпринимателя), имеющую такое свидетельство.

3.10. Предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений осуществляется в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии, заключенным между органом местного самоуправления - получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и Учреждением или Предприятием (далее - соглашение о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений) на срок действия утвержденных органу местного самоуправления лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии на осуществление капитальных вложений.

3.11. Соглашение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений может быть заключено в отношении нескольких объектов и должно содержать положения, предусмотренные абзацами третьим - тринадцатым пункта 4 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.12. В случае предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты муниципального имущества городского округа город Дивногорск, осуществляющего в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочия главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета города Дивногорска, соглашение о предоставлении субсидии на осуществление капитальных вложений не заключается.

3.13.Средства в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии на осуществление капитальных вложений при отсутствии решения органа местного самоуправления, предоставившего субсидию на осуществление капитальных вложений, о наличии потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений подлежат взысканию в городской бюджет в порядке, установленном финансовым управлением администрации города Дивногорска, с учетом общих требований, установленных Министерством финансов Российской Федерации.

3.14. Решение о наличии потребности направления средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии на осуществление капитальных вложений на цели предоставления этой субсидии принимаются органом местного самоуправления, предоставившим субсидию на осуществление капитальных вложений, в форме приказа (распоряжения), по согласованию с финансовым управлением администрации города Дивногорска.

Проект указанного решения направляется органом местного самоуправления на согласование в финансовое управление администрации города Дивногорска до 1 марта очередного финансового года.

К проекту указанного решения прикладывается пояснительная записка, содержащая обоснование указанной потребности, отчет об освоенных и плановых бюджетных ассигнованиях средств бюджета города Дивногорска в форме бюджетных инвестиций, а также субсидий бюджета города Дивногорска на осуществление капитальных вложений, а также заверенная органом местного самоуправления копия одного из следующих документов, подтверждающих наличие потребности направления остатков субсидии на осуществление капитальных вложений в очередном финансовом году на те же цели:

проектно-сметной документации на выполнение работ, финансируемых за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений;

документов, подтверждающих проведение в текущем финансовом году процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в целях заключения контрактов, на основании которых планируется осуществление расходов за счет средств субсидии на осуществление капитальных вложений;

документов, являющихся основанием для заключения контрактов (договоров);

документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств.

Финансовое управление администрации города Дивногорска согласовывает указанное решение (отказывает в его согласовании) в течение десяти рабочих дней с момента получения проекта решения.

Основанием для отказа в согласовании проекта решения является отсутствие документов, указанных в настоящем пункте, а также несоответствие данных о размере обосновываемой потребности информации, содержащейся в представленных документах.

3.15. В случае если бюджетные ассигнования на капитальные вложения предоставляются в целях строительства (реконструкции, технического перевооружения) объектов муниципальной собственности городского округа город Дивногорск, Заказчики расходуют средства бюджетных инвестиций или субсидий на осуществление капитальных вложений на оплату товаров, работ и услуг, а также затрат, включаемых в сметную стоимость объектов капитального строительства на основании Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 N 15/1, необходимых для строительства, реконструкции и технического перевооружения объектов капитального строительства и ввода их в эксплуатацию.

3.16. Задания на подготовку (корректировку) проектной документации для осуществления закупок проектных и изыскательских работ утверждаются Заказчиком после рассмотрения Заявителем.

Задание на подготовку проектной документации должно содержать в том числе:

предполагаемую (предельную) стоимость строительства (реконструкции) объекта капитального строительства;

требование о подготовке лицом, осуществляющим разработку проектной документации, ведомостей потребности строительства в ресурсах (материалах, конструкциях, изделиях, оборудовании) и обоснования принятых в ведомостях объемов ресурсов;

требование о передаче заказчику электронной версии проектной документации.

3.17. Для предоставления бюджетных ассигнований на капитальные вложения для оплаты аванса по заключенным контрактам (договорам) Заказчики представляют главному распорядителю (распорядителю) бюджетных средств (далее - Главный распорядитель) следующие документы:

копии контрактов (договоров) на выполнение работ (поставку товаров, оказание услуг), контрактов (договоров) на приобретение объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Дивногорск;

копии документов, подтверждающих основание заключения контрактов (договоров) в соответствии с действующим законодательством;

в случае если бюджетные ассигнования на капитальные вложения предоставляются в целях строительства (реконструкции, технического перевооружения) и (или) на разработку проектной и (или) разрешительной документации на объекты капитального строительства, Заказчики дополнительно предоставляют Главному распорядителю:

копию документа, подтверждающего соответствие лица, с которым заключен контракт (договор), требованиям, установленным действующим законодательством к лицам, осуществляющим выполнение работ (поставку товаров, оказание услуг), являющихся предметом контракта: лицензии, свидетельства об аккредитации, свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

копию разрешения на строительство, в случаях если получение такого разрешения предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации (при наличии);

при наличии разработанной проектной документации Заказчики также представляют Главному распорядителю:

копии положительного заключения экспертизы о соответствии проектной документации требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий по объектам, в отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской Федерации;

копию документа об утверждении проектной документации;

копию заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства;

копию сметной части утвержденной проектной документации.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными Заказчиками.

3.18. Для перечисления бюджетных ассигнований на капитальные вложения для последующего финансирования выполненных работ (оказанных услуг), оплаты поставленных товаров и приобретенных объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Дивногорск Заказчики представляют Главному распорядителю следующие документы:

в случае если бюджетные ассигнования на капитальные вложения предоставляются в целях строительства (реконструкции, технического перевооружения) и (или) на разработку проектной и (или) разрешительной документации:

копии актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) для строительно-монтажных работ, копии актов выполненных работ (оказанных услуг) - для иных работ (услуг), акты приемки-сдачи, накладные, счета-фактуры - для поставки товаров;

реестр на оплату по форме, утвержденной Главным распорядителем;

в случае если бюджетные ассигнования на капитальные вложения предоставляются в целях приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Дивногорск:

копию документа, подтверждающего передачу объекта Заказчику;

копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним;

копию кадастрового паспорта объекта;

копию кадастровой справки о кадастровой стоимости объекта недвижимости;

отчет об оценке объекта и экспертное заключение по результатам проведения экспертизы отчета об оценке.

В случае если аванс по заключенным контрактам (договорам) не выплачивался, Заказчик также представляет Главному распорядителю копии документов, предусмотренных пунктом 3.20 Порядка.

Копии документов представляются надлежащим образом заверенными Заказчиками.

3.19. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней с момента поступления документов, предусмотренных пунктами 3.20 - 3.21 Порядка, рассматривает их на соответствие требованиям, установленным действующим законодательством.

В случае соответствия представленных Заказчиками документов требованиям, установленным действующим законодательством, Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов согласовывает представленные документы и возвращает их Заказчику для представления в финансовое управление администрации города Дивногорска для перечисления средств бюджета города Дивногорска.

В случае несоответствия представленных Заказчиками документов требованиям, установленным Порядком, Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня окончания их рассмотрения на соответствие требованиям, установленным Порядком, направляет Заказчикам замечания для их устранения.

До устранения Заказчиками замечаний предоставление бюджетных ассигнований не осуществляется.

После устранения Заказчиками замечаний Главный распорядитель в течение 3 рабочих дней со дня представления доработанных документов согласовывает представленные документы и возвращает их Заказчику для представления в финансовое управление администрации города Дивногорска для перечисления средств бюджета города Дивногорска.

Ответственность за нецелевое использование средств бюджета города Дивногорска и недостоверность представленных сведений возлагается на Заказчиков.

3.20. После завершения строительства объекта Заказчики:

в течение 5 рабочих дней представляют Главному распорядителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;

в течение 10 рабочих дней после ввода объекта в эксплуатацию формируют и направляют в комитет обеспечения градостроительной деятельности, управления муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Дивногорска документы, необходимые для регистрации права муниципальной собственности на указанный объект.

3.21. Заказчики представляют Главным распорядителям ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, отчет об освоении средств бюджета города Дивногорска в форме бюджетных инвестиций, а также субсидий на осуществление капитальных вложений, предусмотренных в Перечне, по форме согласно приложению №2.

3.22. Главные распорядители на основании информации, представленной Заказчиками, формируют и представляют в Комитет обобщенные по соответствующему Главному распорядителю:

ежемесячно в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным:

отчет об освоении средств бюджета города Дивногорска в форме бюджетных инвестиций, а также субсидий на осуществление капитальных вложений, предусмотренных в Перечне, по форме согласно приложению № 3;

справку об освоении средств бюджета города Дивногорска в форме бюджетных инвестиций, а также субсидий на осуществление капитальных вложений, предусмотренных в Перечне, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку;

ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

ежеквартальный отчет об освоении бюджетных ассигнований по перечню строек и объектов, финансируемых за счет средств бюджета города Дивногорска, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Порядку.

3.23. Комитет обеспечения градостроительной деятельности, управления муниципальным имуществом и земельными отношениями администрации города Дивногорска обобщает информацию, представленную Главными распорядителями (распорядителями) и представляет в финансовое управление администрации города Дивногорска и Отдел экономического развития администрации города Дивногорска:

ежемесячно в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным, сводные документы, указанные в абзацах третьем - четвертом пункта 3.22 Порядка;

ежеквартально в срок до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом - сводный ежеквартальный отчет, указанный в абзаце шестом пункта 3.22 Порядка.

|  | - Приложение 1 к Порядку формирования и реализации перечня строек и объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций имущества муниципальной собственности городского округа город Дивногорск, а также бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидий из бюджета города Дивногорска капитальных вложений в объекты капитального строительства городского округа город Дивногорска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Дивногорск, за исключением бюджетных ассигнований в объекты обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов |
| --- | --- |

Заявочный перечень строек и объектов на 20 _ год

___________________________________________________________

(отдельно по разделу (подразделу) классификации

расходов бюджета города Дивногорска)

| п/п | Наименование объекта <*>, согласно утвержденной проектно-сметной документации балансовая принадлежность, (наименование объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению в муниципальную собственность города) | Строительная готовность в % | Ед. изм. | Мощность | Проектный срок строительства | Годы строительства (приобретения) | Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации <**> (в ценах ____ г.) | Освоено на 01.01. текущего финансового 20_ года <**> (в ценах ____ г.) | Остаток сметной стоимости подлежит освоению на 01.01 текущего финансового 20_ года |  | Объемы капитальных вложений в ценах контракта, в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | текущий финансовый год (план) |  |  | прогнозируемый финансовый год 1 (прогноз) |  |  | прогнозируемый финансовый год 2 (прогноз) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | по утвержденной проектно-сметной документации (в ценах ___ г.) <**> | в ценах контракта | всего, в тои числе | городской бюджет | краевой бюджет | всего, в том числе | городской бюджет | краевой бюджет | всего, в том числе | городской бюджет | краевой бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Непрограммная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Программная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Заявитель ___________________ И.О. Фамилия

(подпись)

«__»___________ 202_ г.

Исполнитель

(И.О. Фамилия)

Телефон, e-mail

--------------------------------

<*> По вновь начинаемым объектам стоимость проектно-изыскательских работ указать отдельной строкой в составе объекта строительства.

<**> Показатели столбцов 8, 9, 10 заполняются в ценах утвержденной проектно-сметной документации.

Приложение 2

к Порядку формирования и реализации перечня строек и объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций имущества муниципальной собственности городского округа город Дивногорск, а также бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидий из бюджета города Дивногорска капитальных вложений в объекты капитального строительства городского округа город Дивногорска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Дивногорск, за исключением бюджетных ассигнований в объекты обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов

Отчет

об освоенных и плановых бюджетных ассигнованиях средств

бюджета города Дивногорска в форме бюджетных инвестиций, а также

субсидий бюджета города Дивногорска на осуществление

капитальных вложений за ______ год

| № п/п | Направления расходования средств (ГРБС, учреждение, объект) | Сметная стоимость | Цена контракта | По состоянию на 1 января отчетного года |  | За отчетный год |  |  | По состоянию на 31 декабря отчетного года |  |  |  | На текущий год |  |  | На плановый период |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 год |  | 2 год |  |
|  |  |  |  | оплачено | освоено | предусмотрено в бюджете | оплачено | освоено | оплачено | освоено | остаток на счете учреждения | кредиторская задолженность | предусмотрено в бюджете | планируется к освоению по контракту | планируется к оплате | предусмотрено в бюджете | планируется к освоению по контракту | предусмотрено в бюджете | планируется к освоению по контракту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

тыс. руб.

Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств ____________ И.О. Фамилия

(подпись)

"__" ___________ 202 г.

Исполнитель

(И.О. Фамилия)

Телефон, e-mail

- Приложение № 3

к Порядку формирования и реализации перечня строек и объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций имущества муниципальной собственности городского округа город Дивногорск, а также бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидий из бюджета города Дивногорска капитальных вложений в объекты капитального строительства городского округа город Дивногорска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Дивногорск, за исключением бюджетных ассигнований в объекты обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов

Отчет об освоении средств бюджета города Дивногорска в форме

бюджетных инвестиций, а также субсидий бюджета города Дивногорска

на осуществление капитальных вложений по перечню строек

и объектов за январь ___________ 20_ года

________________________________________________________

(отдельно по разделу (подразделу) классификации

расходов бюджета города Дивногорска)

тыс. рублей

| №п/п | Наименование объекта, виды работ, (наименование объекта недвижимого имущества, планируемого к приобретению в муниципальную собственность города | Ед. измрения | Мощность | Сметная стоимость по утвержденной ПСД <*> (в ценах ___ г.) | Остаток сметной стоимости на 01.01. текущего года |  | План на 20__год |  |  |  |  |  | Выполнение за январь 20__г. |  |  |  |  |  |  | Финансирование за январь 20__г. |  |  |  | Подрядная организация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | по ПСД (в ценах ___ г.) | в ценах контракта, всего, в том числе | городской бюджет | аванс | краевой бюджет | ввод в действие (квартал) | по ПСД (в ценах ___ г.) | К | в ценах контракта, всего, в том числе | городской бюджет | аванс | краевой бюджет | ввод в действие (квартал) |  | всего, в том числе: | городской бюджет | краевой бюджет |  |
|  |  |  |  |  | по ПСД (в ценах ___ г.) | в ценах контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 |
|  | Непрограммная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 в том числе: строительно-монтажные работы оборудование проектно-изыскательские работы прочие Пусковой комплекс, очередь <**> в том числе: строительно-монтажные работы оборудование проектно-изыскательские работы прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Программная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 1 в том числе: строительно-монтажные работы оборудование проектно-изыскательские работы прочие Пусковой комплекс, очередь <**> в том числе: строительно-монтажные работы оборудование проектно-изыскательские работы прочие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объект 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заказчик программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель (заказчика, главного

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств) ________________ И.О. Фамилия

(подпись)

Исполнитель

(И.О. Фамилия)

телефон, e-mail

--------------------------------

<*> При разработке проектно-сметной документации ориентировочно.

<**> При наличии в утвержденной проектно-сметной документации.

- Приложение № 4

к Порядку формирования и реализации перечня строек и объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций имущества муниципальной собственности городского округа город Дивногорск, а также бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидий из бюджета города Дивногорска капитальных вложений в объекты капитального строительства городского округа город Дивногорска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Дивногорск, за исключением бюджетных ассигнований в объекты обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов

Справка

об освоении средств бюджета города Дивногорска в форме бюджетных

инвестиций, а также субсидий бюджета города Дивногорска

на осуществление капитальных вложений по перечню

строек и объектов за январь - _______ 20_ г.

|  | Остаток аванса на 01.01. 20_ г. | КВ в ценах года | Лимит | Факт выполнения за ________ месяц |  | Коэффициент удорожания | Процент освоения лимита | Финансирование за ________ месяц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цены контракта | цены утверждения ПСД |  |  | объем финансовых средств | расходы |
| Перечень строек и объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Непрограммная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель бюджетных средств 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель (главного

распорядителя бюджетных средств) ________________ И.О. Фамилия

(подпись)

Исполнитель

(И.О. Фамилия)

Телефон,e-mail

- Приложение № 5

к Порядку формирования и реализации перечня строек и объектов, в котором отражаются бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций имущества муниципальной собственности городского округа город Дивногорск, а также бюджетные ассигнования на осуществление муниципальными бюджетными и автономными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями за счет средств субсидий из бюджета города Дивногорска капитальных вложений в объекты капитального строительства городского округа город Дивногорска или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа город Дивногорск, за исключением бюджетных ассигнований в объекты обеспечивающие реализацию инвестиционных проектов

Отчет об освоении бюджетных ассигнований по перечню

строек и объектов, финансируемых за счет средств

бюджета города Дивногорска, на 20__ год и плановый

период на 20__ - 20__ годов

(исполнение за ___ квартал нарастающим итогом)

| N п/п | Направления расходования средств | Сумма на 20__ год | За ___ квартал 20__ года |  | Процент исполнения в % | Процент выполнения в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | исполнено | объем выполненных работ |  |  |

тыс. рублей

Руководитель (главного

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств) ________________ И.О. Фамилия

(подпись)

Исполнитель

(И.О. Фамилия)

Телефон, e-mail