# Администрация города Дивногорска

Красноярского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

" 11"   05    2011	                   	г.Дивногорск			                № 131 п

Об   утверждении    долгосрочной    целевой     программы « Развитие    жилищного   строительства   на   территории муниципального   образования    город    Дивногорск   на период 2011-2028 годы».

Руководствуясь постановлением администрации города от 16.07.2010 № 744  «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и критериев  оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ»,   ст.43. Устава города Дивногорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  долгосрочную целевую  программу  «Развитие жилищного   строительства   на    территории муниципального образования город Дивногорск на период 2011-2028 годы»  (приложение).

2.Контроль за ходом реализации  и обеспечением выполнения утвержденных значений целевых индикаторов возложить на  начальника отдела архитектуры и градостроительства   администрации  г.Дивногорска  ( А. И. Конопелько).

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Огни Енисея» и

размещению на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4.	 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города А.В.Баркова.

Глава  города                                                                                    Е.Е.Оль

Приложение к постановлению

администрации города

№ 131п от 11.05.2011

ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НА

ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ДИВНОГОРСК» на период 2011-2028 годы

Дивногорск

2011

1.Паспорт программы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного строительства на территории муниципального образования город Дивногорск на период 2011-2028 годы» |  |
| --- | --- | --- |
| Обоснование необходимости разработки программы | Постановление Правительства Красноярского края от 27.01.2010г. № 33-П « Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дом» на 2010-2012годы, постановление администрации города от 16.07.2010 № 744 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», Протокол рабочего совещания Губернатора Красноярского края № 660 от 01.11.2010г. |  |
| Заказчик программы | Администрация города Дивногорска |  |
| Разработчик программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Дивногорска |  |
| Исполнители мероприятий | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города Дивногорска; Муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно-планировочное бюро» администрации города Дивногорска; Финансовое управление администрации города Дивногорска; |  |
| Основные цели и задачи программы | Цели: - формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности и экологичности; - обеспечение комфортных условий проживания населения на территории МО г.Дивногорск; - повышение доступности приобретения жилья населением, проживающим на территории г.Дивногорска. Задачи: - создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного; - обеспечение жилищного строительства земельными участками, в том числе под строительство жилья малоэтажного жилья и жилья эконом-класса; - содействие обеспечению земельных участков для жилищного строительства социальной, коммунальной и транспортной инфраструктурой; - развитие производственной базы строительного комплекса МО г.Дивногорск, создание условий для применения в жилищном строительстве новых технологий и материалов, отвечающих требованиям энергоэффективности, экономичности и экологичности; - обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в помещениях, не отвечающих установленным требованиям для жилых помещений (снос аварийных и ветхих домов); - создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования. |  |
| Целевые индикаторы и показатели | 1. Объем ввода жилья за период 2011-2028 годы- 264,3 тыс.кв.м, в т.ч. по сносу аварийного жилья - 126 тыс.кв.м.; за счёт инвесторов – 48 тыс. кв.м.; индивидуальных домов – 90,3 тыс.кв.м. По годам: в 2011 году – 16,67 тыс. кв. м, в 2012г.- 16,7 тыс.кв.м; в 2013г.- 16,8 тыс.кв.м; в 2014г.- 16,8 тыс.кв.м; в 2015г.- 20,5 тыс.кв.м.; с 2016г. по 2028г – 176,83 тыс.кв.м; 2.Обеспеченность населения жильем к 2028 г. -23,4 кв.м на человека; 3.Площадь земельных участков, планируемых предоставить для строительства многоквартирных жилых домов за период 2011-2028 годы – всего 24,6 га в т.ч. в 2011 год – 0,7 га.; в 2012 год – 1,7 га; в 2013 год - 2,4 га ; в 2014год- 2,4 га; в 2015год- 3,1 га; с 2016года по 2028 год-14,3 га; 4.Площадь земельных участков, планируемых предоставить для индивидуального жилищного строительства за период 2011-2028 годы – всего 92 га в т.ч. в 2011 год – 5 га.; в 2012 год – 5 га; в 2013 год - 5 га ; в 2014год- 5 га; в 2015год- 20 га; с 2016г. по 2028г год-42 га; 5. Многоквартирные дома, признанные аварийными, до 2028 года будут снесены в полном объемы, граждане будут переселены в многоквартирные дома в капитальном исполнении. |  |
| Сроки реализации программы | 2011-2028 годы |  |
| Объемы и источники финансирования | Всего на 2011-2028 годы – Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники 2011г. – Федеральный бюджет Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники 2012г. Федеральный бюджет Краевой бюджет в т.ч. Жилищное строительство Инженерные сети ИЖС Местный бюджет Внебюджетные источники 2013г. Краевой бюджет. Местный бюджет Внебюджетные источники 2014г. Краевой бюджет. Местный бюджет Внебюджетные источники 2015г. Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники 2016г.-2028г. Краевой бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники | 6 920 225,4 тыс.руб. 78120 тыс.руб. 3906921 тыс.руб. 101184,4 тыс.руб. 2834000тыс.руб. 194000,1 тыс.руб. 39060 тыс.руб 22320 тыс.руб. 2620,1 тыс.руб. 130000 тыс.руб. 1002570 тыс.руб. 39060 тыс.руб 797400 тыс.руб. 187400 тыс.руб. 610000 тыс.руб. 8110 тыс.руб. 158000 тыс.руб. 483120 тыс.руб. 230000 тыс.руб. 3120 тыс.руб. 250000,0тыс.руб. 433438 тыс.руб. 149318 тыс.руб. 4120 тыс.руб. 280000,0тыс.руб. 459497,3 тыс.руб. 153683 тыс.руб. 5814,3 тыс.руб 300000 тыс.руб 4347600 тыс.руб. 2554200 тыс.руб. 77400 тыс.руб. 1716000 тыс.руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом и по годам реализации (показатели результативности) | -приведение градостроительной документации муниципального образования город Дивногорск в соответствие с требованиями Градостроительного Кодекса РФ и иного законодательства РФ; -формирование земельных участков под строительство жилья, под переселение жителей из жилья признанного в установленном порядке аварийным, с учетом площадок, освобождающихся после сноса аварийного жилого фонда; -привлечение внебюджетных средств для финансирования строительства объектов жилого фонда – многоэтажных жилых домов инвесторами-застройщиками, а также индивидуальными застройщиками. - ввод в эксплуатацию жилых домов на территории муниципального образования планируется с учетом ввода в эксплуатацию жилых домов, финансируемых из средств краевого и местного бюджетов, средств индивидуальных застройщиков и средств инвесторов за отчетный период всего 264 тыс.кв.м, -применение современных проектов, в т.ч. с внедрением существующих передовых технологий строительного производства, энергоэффективных материалов, обеспечивающих нормативы по энергосбережению; -повышение уровня обеспеченности жильем до 23,4 кв.м/чел.; -переселение граждан из аварийного жилищного фонда с его сносом до 2028 года в полном объеме; -строительство инженерной инфраструктуры к земельным участкам малоэтажной застройки, в т.ч. наружные инженерные и транспортные сети. Укрупнённые показатели: - Стоимость строительства 1 кв.м. жилья – 28 840 рублей; - Стоимость освоения 1 га земельных участков под ИЖС, включая инженерное и транспортное обеспечение – 4 565 тыс. рублей. |  |
| Орган, ответственный за реализацию программы | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города |  |

- Обоснование необходимости разработки и принятия долгосрочной целевой программы.

Долгосрочная        целевая       программа       «Развитие    жилищного

строительства   на территории муниципального образования г.Дивногорск  на период 2011- 2028 годы» разработана отделом  архитектуры и градостроительства администрации г.Дивногорска на основании  Постановления  Правительства Красноярского края от 27.01.2010г. № 33-П « Об  утверждении    долгосрочной    целевой   программы    «Дом» на 2010-2012 годы, постановления администрации города от 16.07.2010 № 744  «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ, Порядка проведения и критериев  оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ», Протокола рабочего совещания  Губернатора Красноярского края № 660  от 01.11.2010г. и  содержит комплекс  мероприятий в строительстве на территории  муниципального образования город Дивногорск.

- 2. Основные цели и задачи

Цели Программы:

- формирование рынка доступного жилья, отвечающего требованиям энергоэффективности  и экологичности;

- обеспечение комфортных условий проживания населения на территории МО г.Дивногорск;

- повышение доступности приобретения жилья населением, проживающим на территории г.Дивногорска.

Задачи:

- создание условий для развития массового жилищного строительства, в том числе малоэтажного;

- обеспечение жилищного строительства земельными участками, в том числе под строительство  малоэтажного жилья и жилья эконом-класса;

- содействие обеспечению земельных участков для жилищного строительства социальной, коммунальной и транспортной  инфраструктурой;

- развитие производственной базы строительного комплекса МО г.Дивногорск, создание условий для применения в жилищном строительстве новых технологий и материалов, отвечающих требованиям энергоэффективности, экономичности и экологичности;

- обеспечение благоустроенным жильём граждан, проживающих в помещениях, не отвечающих установленным требованиям для жилых помещений (снос аварийных и ветхих домов);

- создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.

3. Предпосылки развития жилищного строительства в МО г.Дивногорск

Для обеспечения выполнения задач и достижения целей программы предусмотрены следующие мероприятия:

1.Обеспечение устойчивого развития муниципального образования на основе территориального планирования, реализация мероприятий по выполнению проектов планировки  территории. На плановый период 2011-2028 годы предусматривается выполнить следующие проекты планировки:

1) Под многоэтажную жилую застройку общей площадью 24,6 га:

-проект планировки земельного участка, площадью 0,5 га, в районе ул.Саянская,6;

-проект планировки земельного участка на пересечении ул.Дуговая и ул.П.Лумумбы(нечетная сторона), площадью 0,7 га;

-проект планировки земельного участка, площадью 0,7 га, в районе ДГЭТ;

-проект планировки земельного участка, площадью 6,4 га, в районе Клубного бульвара.

Формирование перспективных  земельных участков для многоэтажного жилищного строительства, освобождающиеся после сноса  аварийного жилого фонда с последующим их предоставлением для строительства в размере 16,3 га.

2) Под малоэтажное жилищное строительство со строительством наружных инженерных сетей:

-проект планировки  земельного участка под малоэтажное строительство за индивидуальным поселком г.Дивногорска, площадью 36,4 га;

-проект планировки  земельного участка в районе ДРП с.Овсянка г.Дивногорска, площадью 26,4  га;

-проект планировки земельного участка под малоэтажное строительство в районе бывшего асфальтобетонного завода, площадью 10,5 га за счет средств инвесторов;

-проект застройки земельного участка под малоэтажное строительство в районе базы оборудования ОАО «КГЭС», площадью 11,5 га за счет средств инвесторов;

Всего - 92 гектара.

Строительство многоквартирных жилых домов.

Для переселения граждан из аварийного жилого фонда в плановый период 2011-2028г. предусматривается строительство многоквартирных домов в объёме 126 тыс.кв.м. за счёт средств федерального, краевого и местного бюджетов, а так же инвестиций застройщиков.

Объем ввода многоквартирных жилых домов за период 2011-2028 годы составит 174 тыс.кв.м, в т.ч. по сносу аварийного жилья - 126 тыс.кв.м.; за счёт инвесторов – 48 тыс. кв.м.

Средняя стоимость строительства одного квадратного метра составит 28 840 рублей.

Развитие индивидуального жилищного строительства.

Планируемый объем ввода индивидуальных жилых домов за период 2011-2028 составляет 90,3 тыс.кв.м.

Для обеспечения строительства индивидуальных жилых домов, на выделенных площадках, предусматривается строительство инженерной и транспортной инфраструктуры стоимостью 420 млн. рублей, в т.ч.:

- 2013г. - 220 млн. рублей;

- 2014г. – 220 млн. рублей.

Стоимость затрат  на инженерное и транспортное обеспечение для освоения 1 га земельных участков под ИЖС составит – 4 565 тыс. рублей.

4. Сводные показатели программы.

Ввод жилья по МО г.Дивногорск за 2011-2028г.г. 264,3 тыс. кв.м. в т.ч.:

в 2011г. – 16,67 тыс. кв. м,

в 2012г.- 16,7 тыс.кв.м;

в 2013г.- 16,8  тыс.кв.м;

в 2014г.- 16,8 тыс.кв.м;

в 2015г.- 20,5 тыс.кв.м.;

с 2016г. по 2028г – 176,83 тыс.кв.м.

Финансовое обеспечение программы:

Всего на 2011-2028 годы –  6 920 225,4 тыс.руб.

Федеральный бюджет -             78120 тыс.руб.

Краевой бюджет -                 3 906 921 тыс.руб.

Местный бюджет -                   101 184,4 тыс.руб

Внебюджетные источники – 2 834 000 тыс.руб

Обеспеченность населения жильем к 2028 г. - 23,4 кв.м на человека.

5. Применение новых передовых технологий в строительстве.

Для эффективного решения поставленных программой задач с целью: снижения себестоимости строительства; экологической безопасности; энергосбережения и снижения сроков строительства предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство объектов жилья с применением керамических поризованных блоков, которые по своим теплотехническим свойствам соизмеримы с 1,5 м кирпичной кладки ;

- строительство объектов жилья с применением несъемной опалубки ;

- строительство объектов жилья с применением клееного бруса;

- строительство  теплых канадских домов из сэндвич-панелей с применением канадских технологий.

- 6. Механизм реализации программы.

- Организация контроля за  исполнением  положений  программы  со

стороны МО г.Дивногорск;

- Своевременное      обеспечение       необходимой      документацией

министерства строительства и архитектуры Красноярского края с целью обеспечения финансирования программы;

Приложения

Приложение 1

## Крупноформатные керамические поризованные блоки POROTHERM

Высококачественный строительный материал нового поколения, сочетающий в себе современные технологические решения и многовековые традиции использования керамики.

| В результате увеличения стоимости энергии люди начали экономнее расходовать природные ресурсы, а потому при оценке качества на первое место выходит термическое сопротивление. Добавляя в глину опилки или полистирол в различных пропорциях, мы меняем пористость кирпича, и тем самым регулируем термическое сопротивление и теплоёмкость разных его видов. Другой критерий – удобство строительных работ, т.е. использование одного вида строительного материала (однородность конструкций стен и перекрытий), что при необходимости оборачивается удобством ликвидации строительного мусора. Концепция компании Wienerberger, особенно в том, что касается программы продуктов POROTHERM с соединением в паз и гребень (для стен толщиной 120, 250, 380, 510 мм), полностью выполняет указанные требования к строительной конструкции. Крупноформатные керамические блоки исключительного качества POROTHERM 12, 25, 38, и 51 можно использовать даже для возведения четырёхэтажных зданий. Способность пропускать пар, хорошие звукоизоляционные свойства, высокое термическое сопротивление и теплоёмкость – вот только некоторые характеристики продукции, которые так важны для качества жилья. Благодаря инновационным технологиям крупноформатные керамические блоки сегодня – это экономичный кладочный материал большого формата. В случае необходимости работу с блоками облегчают захватные отверстия. При транспортировке и обработке не нужно специальных инструментов. Соединение вертикальных швов в паз и гребень не требует раствора, поэтому на кладку затрачивается на 15-20 % меньше времени в сравнении с обычной кладкой на растворе, расход же раствора снижается примерно на 35 %. Всё это снижает влажность кладки, здание быстрее просыхает и приобретает уровень термического сопротивления, соответствующий характеристикам продукции. |  |
| --- | --- |

| Строительный кирпич, керамический камень или крупноформатный керамический блок – это минимальный конструктивный элемент здания. Благодаря разнообразию размеров он особенно подходит для создания различных архитектурных форм и деталей. Комплексная система кирпичной кладки POROTHERM позволяет возводить здания по индивидуальным проектам, т.е. со свободной планировкой и использованием современных архитектурных форм: эркеров неправильной формы, дугообразных стен, стен с расчленённой поверхностью, башенок, полукруглых окон и дверей и т.п. При этом никаких затруднений не вызовут перестройки, пристройки или другие изменения. |  |
| --- | --- |

## Внешние стены

Наружные стены должны быть прочными, обеспечивать теплоизоляцию, защищать от влаги и шума, а также от пожара. Экономичным решением, учитывающим затраты труда, материалов и функциональность, является наружная стена толщиной от 380 до 510 мм из керамических блоков POROTHERM 38 или POROTHERM 51. Кроме того, мощная наружная стена открывает возможности для технически безошибочных решений деталей, как в области конструкций перекрытий, дверных и оконных перемычек, так и при прокладке различных проводок.

## Теплоизоляция

Чтобы экономно и вместе с тем эффективно использовать природные ресурсы нашей планеты, нужно подходить к сбережению энергии комплексно. Решающим фактором оказываются не теплоизоляционные свойства отдельных компонентов, а конечное потребление энергии во всём здании. Поэтому, чтобы предельно снизить затраты на энергию, нужно рассматривать «расход энергии на отопление» всего здания. Что касается наружных стен, то оптимальное соотношение затрат и пользы достигается при кладке в один ряд крупноформатных блоков POROTHERM толщиной 510 мм на «тёплый» раствор с теплоизоляционными свойствами. Кроме правильного выбора строительной концепции, большую роль играет географическое положение здания, площадь окон и дверей и их качество, способ проветривания помещения и т.п.

## Теплоёмкость

| Способность кладки накоплять тепло создаёт равномерный и естественный климат во внутренних помещениях и в тёплое, и в холодное время года. Летом стены из керамических блоков POROTHERM препятствуют перегреву, а зимой – быстрому охлаждению. Точно также кирпичные стены работают и при постоянной смене дня и ночи. |  |
| --- | --- |

## Диффузионные свойства

Чрезмерное содержание водяных паров в воздухе при определённых обстоятельствах может вызвать разрушение здания (появление плесени и гниения). Естественная структура кирпича обеспечивает выход чрезмерной влажности из помещения наружу и наоборот, если воздух слишком сухой – пропускает влажность внутрь. Такая диффузия водяных паров обеспечивает постоянство естественного микроклимата в помещениях и комфорт в Вашем доме.

## Звукоизоляция

Крупноформатные керамические блоки POROTHERM обеспечивают хорошую звукоизоляцию, поэтому в большинстве случаев не нужно дополнительных звукоизоляционных материалов. Простые конструкции из блоков POROTHERM требуют минимум затрат материалов и труда. Кроме того, кирпичные внутренние стены, перегородки и перекрытия дома поглощают внутренние шумы.

## Преимущества керамических блоков POROTHERM

Отличные теплоизоляционные свойства. Возможность применения однослойной конструкции наружной стены (для блоков толщиной 380-510мм) без дополнительного утепления Класс прочности М100-М150 Отличная паропроницаемость, стойкость к ультрафиолету, кислотам и щелочам Отличная звукоизоляция Экологически чистый материал Быстрота возведения стен (в более чем 4 раза быстрее, чем кладка из обычного кирпича) Не требует раствора в вертикальных швах благодаря соединению «паз-гребень». Более чем в 4 раза уменьшается расход раствора по сравнению с кладкой из обычного кирпича Совместимость с различными видами отделочных материалов Уменьшение расхода отделочных растворов (штукатурки, клея) за счет получения ровной поверхности кладки

# Приложение 2

# Технология строительства с использованием несъемной опалубки.

Использование несъемной опалубки в строительстве имеет массу преимуществ. Несъемная опалубка  является отличным звукоизоляционным и теплоизоляционным материалом и сохранит тепло в доме даже в сильные холода. Строительство домов с использованием несъемной опалубки облегчает конструкцию дома, экономит внутреннее пространство, за счет уменьшения толщины стен. При использовании несъемной опалубки вы ускоряете процесс строительства и уменьшаете денежные затраты.

Фундамент с применением  несъемной опалубки

Ограничений, в использовании каких либо видов фундаментов при строительстве дома по Системе несъемной опалубки из пенополистирола нет, и определяется проектной организацией в зависимости от инженерно-геологических условий и нагрузок. При этом, для малоэтажного (2-3 эт.) строительства применение несъемной опалубки, благодаря монолитности конструкции и легкости стен, позволит существенно сэкономить, используя самый простой и дешевый - малозаглубленный ленточный фундамент. С использованием Системы несъемной опалубки из пенополистирола можно построить и цокольный этаж, технология та же, что и для основной стены, только с дополнительной гидроизоляцией частей находящихся в земле.

Стены из несъемной опалубки

Система несъемной опалубки из пенополистирола для стен очень удобна и проста.

Укладку пенополистирольных блоков начинают на тщательно выровненном по горизонтали фундаменте с обустройства гидроизоляции. Блоки укладываются по принципу кирпичной кладки со смещением кратным 250мм. Соединение блоков осуществляется «замком».

Перекрытия.

Монтаж перекрытий осуществляется любым из традиционных способов: из сборных железобетонных плит, монолитные перекрытия, по деревянным балкам.

Прокладка инженерных коммуникаций.

Инженерные коммуникации монтируются в специальных пазах стеновых блоков, для чего в пенополистироле прорезаются штробы, которые после окончания монтажа трубных сантехразводок и электроразводок (электропроводка укладывается в защитных гофротрубах, кабель-каналах) заделываются монтажной пеной.

Система несъемной опалубки из пенополистирола (СНОП)

Применение несъемной пенополистирольной опалубки – самый простой, быстрый и экономичный способ строительства коттеджей и многоэтажных домов. Суть технологии заключается в том, что в предварительно установленные блоки СНОП (по типу детского конструктора ЛЕГО), устанавливается арматура и заливается бетон. В итоге получается монолитная железобетонная стена, утепленная с обеих сторон пенополистиролом, без холодных швов бетонирования. Данная технология позволяет значительно уменьшить финансовые вложения и сократить сроки строительства, существенно (в несколько раз) снизив при этом затраты на эксплуатацию дома.

## Основные преимущества использования системы несъемной опалубки из пенополистирола (пенопласта):

## Энергосбережение

## По своей теплопроводности стена, построенная с использованием системы несъемной опалубки из пенополистирола ( СНОП6) заменяет кирпичную стену толщиной 2,5 метра. Затраты на отопление здания, будут в 3-3,5 раза меньше по с обыкновенным кирпичным домом. В таком доме тепло зимой и прохладно летом. Экономия средств

Примерная стоимость 1м2 стены Системы несъемной опалубки из пенополистерола составляет 960р. (с учетом арматуры и бетона). При этом, экономия затрат на обустройство фундамента составляет 25-30% (за счет значительного облегчения строительной конструкции), и благодаря простоте системы, трудовые затраты уменьшаются в 3-4 раза.

Быстрота строительства

На 60% по сравнению с другими способами сокращается время строительства (одноэтажную коробку 100м2 два человека возведут за 3дня). Все блоки можно привести на одной машине и монтировать руками без привлечения квалифицированных рабочих.

Отличная звукоизоляция

Благодаря звукопоглощающим качествам пенополистирола, стены Системы несъемной опалубки из пенополистерола позволяют снизить громкость звука на 50 дб.

Экономия пространства

Стена дома почти в два раза тоньше стандартной кирпичной стены с утеплителем. За счет этого внутреннее пространство дома становится больше. Например, при возведении дома 10х10м, можно получить до15 кв. метров дополнительной площади.

Пожаробезопасность

Пенополистирол является самозатухающим материалом. В случае пожара он не распространяет огонь и не выделяет токсичных химических соединений. Предел огнестойкости стены 2,5 часа. Скорость распространения огня равна нулю.

Экологическая чистота

Пенополистирол на 97% состоящий из воздуха является экологически чистым и паропроницаемым материалом, в отличие от других он не радиоактивен. К примеру, из него изготавливают упаковку для пищевых продуктов.

Пенополистирол химически нейтрален, не является питательной средой для бактерий и плесневых грибков, устойчив к влажности, не разлагается и не загрязняет грунтовые воды. Насекомые и грызуны равнодушны к материалам, из которых изготавливаются стены СНОП.

Любая отделка домов

Здание, построенное с использованием СНОП, имеет идеально ровные стены и углы, что позволяет использовать для наружной и внутренней отделки самые разнообразные материалы. Возможно применение штукатурки, сайдинга, природного камня, облицовочной плитки, вентилируемого фасада, гипсокартона и др.

Сохранение ландшафта на объекте

.Благодаря тому, что для возведения сооружений с использованием СНОП не требуется мощной строительной площадки и тяжелой техники, можно сохранить все ландшафтные особенности участка.

Долговечность домов из несъемной опалубки

Бетон, защищенный полистирольными плитами, находится все время в одном температурно-влажностном режиме, набирая максимальную прочность. Поэтому стены СНОП будут очень долговечны.

Сейсмостойкость домов из несъемной опалубки

Прочность настоящего монолита позволяет возводить жилые дома высотой до 51метра с сейсмической стойкостью до10 баллов.

Параметры стены (Системы несъемной опалубки из пенополистирола)

- Толщина стены - 25см (10см пенополистирол + 15 см бетон).

- Вес стены около 270кг/м2.

- Примерное количество бетона в 1м2 стены – 0.115 м3.

- Примерное количество арматуры в1м2 стены : 12мм – 4мп, 8мм – 8мп.

- Приведенное сопротивление теплопередаче Rо=2.6 - 2.9 м2С/Вт (без учета внутренней и внешней отделки).

- Паропроницаемость – 0,032 мг/(м.ч.Па)

- Водопоглощение за 24 ч. по объему – 0,1%

- Предел огнестойкости стены - 2.5 часа.

- Акустическая изоляция – 49 Дб.

Приложение 3

Клееный брус

Один из самых современных материалов для домостроения. Благодаря использованию высокотехнологичного оборудования он лишился недостатков традиционной древесины и приобрел новые потребительские качества.

Строить из клееного бруса быстро и легко, так как основная работа по изготовлению и подгону элементов проходит в заводских условиях, а не строительной площадке. Производство деталей дома – это по сути производство деталей конструктора, каждая из которых имеет свое имя и назначение. Правильность форм обеспечивает идеальную стыковку и практически исключает осадку дома.

Использование клееного бруса в строительстве позволяет минимизировать затраты на фундамент, так как под стены из клееного бруса достаточно самого простого столбчатого или ленточного фундамента. Из клееного  бруса изготавливаются практически любые конструкции:

- Несущие конструкции стен

- Стропильная система кровли

- Перекрытия

- Половая рейка и др. погонажная продукция

Стены из клееного бруса нуждаются во внешней и внутренней отделке лишь частично, так как сам материал выполняет функции отделочного.

Строительство домов из клееного бруса может проходить по двум технологиям:

- Возведение стен дома из клееного бруса толщиной 200 – 240 мм без утеплителя. (по показателям теплопроводности такая конструкция сопоставима с кирпичной кладкой 500 мм)

- Возведение стен дома из клееного бруса толщиной 120 мм в сочетании с эковатой (по показателям теплопроводности такая конструкция сопоставима с кирпичной кладкой 1000 мм)

Характеристики материала:

- Экологичность используемого сырья.

- Высокоточная геометрия

- Отсутствие усадки

- Высокая прочность и огнестойкость

- Высокие показатели теплоизоляции

- Короткие сроки возведения

- Отсутствие необходимости в отделочных работах

# Приложение 4

# Бескаркасное строительство теплых канадских домов из                                        сэндвич-панелей по канадской технологии SIP.

Канадская технология строительства домов появилась на российском рынке сравнительно недавно, но уже заняло достойное место среди традиционных видов  малоэтажного строительства за счет уникальных характеристик сэндвич-панелей, скорости сборки и низкой стоимости канадских домов.

Канадские дома, быстровозводимые дома, обладают массой преимуществ по сравнению с привычными технологиями строительства (кирпич, бетон, дерево):

Низкая стоимость строительства

Сжатые сроки строительства

Высокие энергосберегающие свойства материалов

Хорошая звукоизоляция

Экологически чистый материал

Множество вариантов отделки

Для строительства не требуется мощный фундамент

Комфортабельное проживание при температуре от -50° до +40°

Новейшая североамериканская технология малоэтажного домостроения – это модульный тип строительства, использующий структурные теплоизоляционные панели, который был разработан в США и в настоящее время активно внедряется в практику жилищного строительства во многих странах.

Эта уникальная технология по совокупности современных требований, предъявляемых к жилью, считается лучшей в мире. Такие дома не требуют массивных фундаментов. Все их структурные элементы изготавливаются фабрично, легко транспортируются в комплекте и быстро возводятся на строительной площадке. Из таких панелей несколько рабочих могут построить на готовом фундаменте коробку дома за два-три дня без применения дорогостоящих технических средств. Здания полностью соответствуют требованиям самых жестких строительных нормативов, красивы и разнообразны с точки зрения архитектуры, экологически чисты, а главное самые дешевые из всех возможных вариантов строительства.