# Администрация города Дивногорска

Красноярского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14                 03	75 п

"_____"__________2011		г.Дивногорск			№_____________

Об утверждении  долгосрочной  целевой

программы «Дом» на 2011-2013годы

Руководствуясь постановлением администрации города от 16.07.2010 №744п «Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ» и   ст.43. Устава города Дивногорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить  долгосрочную целевую  программу «Дом» на 2011-2013 годы.

2.Контроль за ходом реализации  и обеспечением выполнения утвержденных значений целевых индикаторов возложить на  начальника отдела архитектуры и градостроительства   администрации  г. Дивногорска  (А.И. Конопелько).

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Огни Енисея» и

размещению на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы города А.В. Баркова.

Глава  города                                			                              Е.Е.Оль

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Дом» на 2011-2013 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы: | Постановление Правительства Красноярского края от 27.01.2010 №33-П «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дом» на 2010-2012годы, постановление администрации города от 16.07.2010 №744п «Порядок принятия решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ». |
| Заказчик программы | Администрация города Дивногорска |
| Основные разработчики программы: | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города, муниципальное бюджетное учреждение «Архитектурно - планировочное бюро» администрации города (далее МБУ «Архитектурно- планировочное бюро» ) |
| Цели программы | -обеспечение жильем граждан, проживающих в жилых домах муниципального образования, признанных в установленном порядке аварийными; -ликвидация части жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийными. |
| Задачи программы | Строительство объекта: «10-этажный 158-квартирный жилой дом» в городе Дивногорске |
| Сроки реализации | 2011-2013 гг. |
| Объем и источники финансирования программы | Всего по программе - 1336,78 тыс. руб. 2011 - 1336,78 тыс. руб. в т. ч. местный бюджет-1336,78 тыс. руб. |
| Контроль за исполнением программы: | Отдел архитектуры и градостроительства администрации города |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - строительство жилья для граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными, нуждающихся в жилых помещениях – 8397,2 кв. м -снос жилых домов, признанных аварийными и переселение жителей из 158 квартир |

2.ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ

ПРОГРАММЫ.

Обеспечение жильем граждан, признанных в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях, создание возможностей для улучшения жилищных условий  граждан, стимулирование жилищного строительства являются одними из первоочередных задач государственной жилищной политики на территории Красноярского края.

В настоящее время  жилые дома на территории муниципального образования город Дивногорск площадью 15800,0 кв. м, признаны непригодными    для проживания,  что  составляет более 2,0 % от общего жилого фонда г. Дивногорска.

Сведения о наличии проектно-сметной документации  представлены в таблице:

| № | Наименование объекта | Площадь кв. м | Сметная стоимость тыс. руб. | Очередность строительства | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «10-этажный 158- квартирный жилой дом» в городе Дивногорске» | 9436.32 | 160801,28 * | В одну очередь | Краевой бюджет, местный бюджет |

*сметная стоимость строительства данного объекта будет уточняться после заключения Главгосэкспертизы России.

Для продолжения участия в долгосрочной целевой программе «Дом» на 2011-2013 годы  предусмотрено строительство объекта «10-этажный 158- квартирный жилой дом» в городе Дивногорске, с изготовлением в 2010-2011 году  проектно-сметной документации и получения положительного заключения экспертизы.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

ЦЕЛИ:

1. Переселение граждан, проживающих в жилых домах муниципального образования, признанных в установленном порядке аварийными;

2. Ликвидация части жилищного фонда в муниципальном образовании, признанного в установленном порядке аварийными.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ: строительство  объекта«10-этажный 158-квартирный жилой дом» в городе Дивногорске.

4.МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ:

| Мероприятия | Государственный заказчик (получатель) | Объем финансирования из местного бюджета, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | 2011 | 2012 | 2013 |
| Строительство объекта «10-этажный 158-квартирный жилой дом» в городе Дивногорске: - подготовка документов на земельный участок, проектные и изыс- кательские работы | МБУ «Архитектурно-планировочное бюро» | 1336,78 | 1336,78 |  |  |
| Итого |  | 1336,78 | 1336,78 |  |  |

- 5. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РЕАЛИЗАЦИИ

- ПРОГРАММЫ.

Выполнение  мероприятий долгосрочной  целевой Программы «Дом» на 2011-2013 гг.  будет способствовать развитию строительства многоэтажных жилых домов на территории муниципального образования г. Дивногорск. В результате реализации Программы будут достигнуты следующие показатели:

- ввод в эксплуатацию жилых домов на территории муниципального образования г. Дивногорск:

2011 г.      12,4  тыс. кв. м, за счет средств инвесторов и индивидуальных застройщиков;

2012 г.      12,4  тыс. кв. м, за счет средств инвесторов и индивидуальных застройщиков

-снос жилья непригодного - 158 квартир  и освобождение площадок для дальнейшей застройки города, ориентировочно,  1 га.

-повышение уровня обеспеченности жильем до 18 кв. м на чел.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ.

- Отдел  архитектуры и градостроительства администрации города Дивногорска несет ответственность за реализацию мероприятий долгосрочной  целевой программы «Дом» на 2011г.-2013 гг. в установленные сроки, в соответствии с установленными целями и задачами.	Контроль за ходом выполнения долгосрочной целевой программы осуществляет администрация г. Дивногорска в лице  отдела архитектуры и градостроительства администрации города Дивногорска.

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

на ассигнования из местного (городского) бюджета для реализации

долгосрочной  целевой программы «Дом» на территории муниципального образования город Дивногорска на 2011-2013 годы

| Код статьи | Наименование статьи | Мероприятия программы | Объем финансирования тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 226 | Прочие расходы Подготовка документов на земельный участок, проектно-изыскательские работы | Объект «10-этажный 158- квартирный жилой дом» в городе Дивногорске | 1336,78 |
| Итого |  |  | 1336,78 |

Руководитель муниципального бюджетного

учреждения «Архитектурно-планировочное

бюро»                                                                                                  Г.В. Езова