Мероприятия, ожидаемые результаты и ресурсное обеспечение программы

Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные показатели) Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задачи Программы | Ед.изм. | Плановый период | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| **Цель**. Жилищное строительство на территории муниципального образования город Дивногорск | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Задача 1. Обеспечение устойчивого развития муниципального образования на основе территориального планирования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| * 1. Мероприятие: выполнение   проектов планировки и разработка проектно-сметной документации:  1.1.1.Земельные участки для малоэтажной застройки | Проект | 2 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.Земельные участки для многоэтажной застройки | Проект | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 2. Формирование земельных участков для строительства жилых домов под переселение граждан из аварийного жилого фонда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.Мероприятие 1. Обследование жилых домов на предмет аварийности в г. Дивногорске и с. Овсянка | шт | 15 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 28 | 30 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Мероприятие 2. Формирование земельных участков для строительства многоэтажных жилых домов:  - земельные участки в г. Дивногорске | га |  | 1,0 | 1.7 | 1,7 | 2,4 | 0,6 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| - земельные участки в с.Овсянка | га | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по п.2.2 | га | 0,7 | 1,7 | 2,4 | 2,4 | 3,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Задача 3. Снос аварийных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1.Снос жилых домов после переселения граждан из аварийного жилого фонда в г.Дивногорске | тыс. кв.м | 2,9 | 16,6 | 8,2 |  | 8.2 | 8,2 |  | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |  | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| 3.1.Снос жилых домов после переселения граждан из аварийного жилого фонда в г.Дивногорске с.Овсянка | тыс. кв.м |  | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |  | 2,5 | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по п.3 |  | 2,9 | 19,1 | 10,7 | 2,5 | 8,2 | 10,7 | 2,5 | 8,2 | 10,7 | 10,7 | 8,2 | 8,2 |  | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Задача 4. Строительство жилых многоквартирных домов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. Мероприятие 1. Строительство многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | тыс. кв.м | 1,99 | 28,2 | 12,6 | 4,2 | 8,46 | 12,6 | 4,2 | 8,46 | 12,6 | 12.6 | 8,46 | 8,46 |  | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 8,46 | 6,47 |
| 4.2. Мероприятие 2. Строительство многоэтажных жилых домов инвесторами-застройщиками | тыс. кв.м | 0,4 | 1,2 | 1,9 | 2,2 | 4,2 |  | 6,9 |  |  |  |  |  | 6,9 |  |  |  |  |  |
| 4.3. Мероприятие 3. Строительство малоэтажных индивидуальных жилых домов частными застройщиками | тыс. кв.м | 10,01 | 7,7 | 7.7 | 7,8 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | 8,0 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.1 | 8,1 | 8,1 | 8,2 | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Задача 5. Строительство инженерной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. Земельные участки для малоэтажной застройки | га |  | 62,8 |  | 10,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |