**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении муниципальной программы**

**«**Функционирование жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности муниципального образования город Дивногорск**» за 2022 год**

За период 2022 года были достигнуты, целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы такие как:

1) Обеспечение населения города Дивногорска качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, создание условий для комфортного проживания населения города и улучшения качества жизни;

2) Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

3) Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности.

Показатели объема финансирования программы в отчётном году были исполнены на 98,65 % и составили 185586,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 72898,2 тыс. руб.;

Краевой бюджет – 33656,8 тыс. руб.;

Бюджет муниципального образования – 79031,2 тыс. руб;

**Подпрограмма 1:**

В 2022 году городскому округу город Дивногорск на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры, выделено средств на реализацию мероприятия в сумме 16435,4 тыс. руб., в том числе 16238,0 тыс. руб. за счет краевого бюджета и 197,4 тыс. руб. за счет местного бюджета.

Ежегодно выполняются следующие мероприятия:

- аккарицидная обработка мест массового отдыха населения;

- отлов, учет и содержание безнадзорных домашних животных;

- возмещение убытков в связи с оказанием бытовых услуг общих отделений бань.

В целях эффективного содержания территории городского округа город Дивногорск выполняются следующие мероприятия:

- ликвидация несанкционированных свалок;

- освещение улично-дорожной сети;

- содержание и ремонт сетей уличного освещения;

- содержание мест захоронений.

Компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в 2022 году получили 9 организаций на общую сумму 12878,2 тыс.руб.

Также в 2022 году в рамках подпрограммы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства» реализованы следующие мероприятия:

- благоустройство территорий городского округа город Дивногорск;

- устройство снежного городка;

- работы по световому украшению города;

- вырубка деревьев.

**Подпрограмма 2:**

Создание эффективной системы защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности проживания населения.

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в подпрограмме составила 100%.

**Подпрограмма 3:**

Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Дивногорске.

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в подпрограмме составила 99,99 %.

**Подпрограмма 4:**

Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной подпрограмме составила 97,31%.

В 2022 году расходы на содержание МКУ «УСГХ» г. Дивногорска составили:

Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ «УСГХ» г. Дивногорска:

Содержание ЕДДС – 4618,9 тыс. руб.;

Штатная численность – 11 чел.

МКУ «УСГХ» (основное подразделение):

Содержание МКУ «УСГХ» г. Дивногорска – 22450,9 тыс. руб.;

Штатная численность – 36,5 чел.

**Подпрограмма 5:**

В 2022 году городскому округу город Дивногорск выделена субсидия на реализацию мероприятия, в рамках федерального проекта «Чистая вода» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»

Выполнена работа по проектированию и реконструкции подземного водозабора с. Овсянка в 2022 году выполнены на сумму **88661,6** тыс. руб. Место проведения работ - город Дивногорск, село Овсянка, водозабор в районе руч. Фокина. Общая протяженность объекта строительства составляет 4,6 км.

**Существующее положение –** групповой водозабор с. Овсянка, состоящий из 3 скважин (2 рабочих – 840 м3/сут. – суммарная установленная производительность, фактический расход в среднем за год 425 м3/сут.; 1 резервная) обеспечивает питьевой водой население и промышленные предприятия села Овсянка, в том числе котельную МУПЭС. На территории водозабора отсутствует регулирующий резервный резервуар (в том числе для пожаротушения), установки для обеззараживания и умягчения воды.

**Решение проблемы** – реализация мероприятия предусматривает реконструкцию существующего водозабора села Овсянка (строительство резервно-регулирующего резервуара для пожаротушения, насосной станции, бактерицидной установки для обеззараживания воды, установки оборудования для умягчения воды, обустройство территории зоны санитарной охраны I пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02).

Реализация проекта позволяет:

стабильное водоснабжение, гарантируемое качество питьевой воды для населения, бесперебойное пожаротушение.

**Социально-экономическая эффективность**:

- гарантируемое качество питьевой воды;

-увеличение срока эксплуатации объектов водоснабжения,

- реконструкция группового водозабора позволит обеспечить качественной питьевой водой 2229 человек.

Директор Н.В.Спиридонова

Исп. Харькевич М.В.

Т. 8(39144) 3-89-93