**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2027 годы»**

На 2024 год муниципальной программой «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2027 годы» предусмотрено **122 283,5 тыс. руб.** (в том числе федерального и краевого бюджета – **115 827,2 тыс. руб.,** местного бюджета – **6 456,3 тыс. руб.**). Фактически расходы составили **121 483,9 тыс. руб.** (в том числе федерального и краевого бюджета – **115 065,3 тыс. руб.,** местного бюджета – **6 418,6 тыс. руб.**). Расходы бюджетных средств носили исключительно целевой характер. Общий процент выполнения программы составил **99,3 %.**

В рамках предоставленной субсидии бюджету городского округа города Дивногорск на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды благоустроено 2 дворовых территорий, включенных в программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2027 годы» и 1 общественная территория (площадь около ДК «Энергетик», ул. Комсомольская, д.6 (2 этап)).

Сумма средств на благоустройство **2 дворовых территорий** составила 3 759 457,86 руб., в том числе:

средства федерального бюджета 3 005 638,88 руб.;

средства краевого бюджета 158 191,50 руб.;

средства местного бюджета 182 401,64 руб.;

средства собственников 413 225,84 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Адреса, вошедшие в программу** | **Сумма контракта, руб.** | **Заказчик** | **Подрядчик** |
| **1** | ул. Саянская, д. 9 | 2 419 040,96 | МКУ «Управление капитального строительства и городского хозяйства», 8(39144) 3-11-54, 3-89-93 | ООО «КДС7»,  8-950-979-7730 |
| **2** | ул. Набережная, д. 21 | 1 340 416,90 | МКУ «Управление капитального строительства и городского хозяйства», 8(39144) 3-11-54, 3-89-93 | ООО «КДС7»,  8-950-979-7730 |

На благоустройство общественной территории **площадь около ДК «Энергетик», ул. Комсомольская, д.6 (2 этап) – 13 393 423,88 руб.,** в том числе:  
 **средства федерального бюджета –** 12 030 186,55 руб.;

**средства краевого бюджета –** 633 167,65 руб.;

**средства местного бюджета** – 730 069,68 руб.

По благоустройству общественной территории – **площадь около ДК «Энергетик», ул. Комсомольская, д.6 (2 этап)** выполнены следующие работы:

- ООО «КСТС» (МК № Ф.2024.026 от 16.02.2024 г.) на сумму 8 344 938,67 руб., из них средств федерального бюджета и краевого бюджета – 7 890 059,71 руб., местного бюджета – 454 878,96 руб. (облицовка подпорных стен фиброцементными плитами; устройство парапетных плит на подпорных стенах; устройство асфальтобетонного покрытия; установка перильного ограждения на лестнице от площади около ДК «Энергетик» до пр. Студенческий; установка малых архитектурных форм – комплексной многосторонней архитектурной группы с сидением и смотровой террасы с настилом);

- ИП Галоян Гурген Самвелович (МК № Ф.2024.110 от 26.03.2024 г.) на сумму 3 775 000,00 руб., из них средств федерального бюджета и краевого бюджета – 3 569 226,40 руб., местного бюджета – 205 773,60 руб. (восстановление клумбы со стороны входа в ДК «Энергетик»; МАФы – ремонт подпорной стенки с устройством скамейки-настила (напротив входа в ДК); очистка, окраска и ремонт швов подпорной стенки (по ул. Московская от пр.Студенческий до въезда в ДК); замена бордюра, асфальтирование, устройство деревянного настила; установка шлагбаума);

- ИП Галоян Гурген Самвелович (МК № 66 от 23.07.2024 г.) на сумму 156 660,07 руб., из них средств федерального бюджета и краевого бюджета – 148 120,60 руб., местного бюджета – 8 539,47 руб. (асфальтирование территории);

- ООО СК «ГАВАТ» (МК № 30 от 03.04.2024 г.) на сумму 497 500,00 руб., из них средств федерального бюджета и краевого бюджета – 470 381,49 руб., местного бюджета – 27 118,51 руб. (изготовление и монтаж деревянного настила);

- ООО «Сиб-РСМК» (МК № 94 от 19.11.2024 г.) на сумму 589 325,14 руб., из них средств федерального бюджета и краевого бюджета – 557 201,29 руб., местного бюджета – 32 123,85 руб. (изготовление и монтаж арт-объекта);

- ООО «Сиб-РСМК» (МК № 100 от 26.11.2024 г.) на сумму 30 000,00 руб., из них средств федерального бюджета и краевого бюджета – 28 364,71 руб., местного бюджета – 1 635,29 руб. (подключение электроснабжения Арт-объекта).

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» на средства субсидии местному бюджету из краевого бюджета по благоустройству:

- села Овсянка городского округа город Дивногорск (МК № Ф.2024.127 от 15.04.2024 г., подрядная организация ООО «КрасРСК») на сумму 1 739 030,16 руб., из них средств краевого бюджета – 1 721 639,86 руб., местного бюджета – 17 390,30 руб. произведено асфальтирование парковки на въезде в с. Овсянка;

- **территорий, прилегающих к элементам улично-дорожной сети, расположенных в селе Овсянка** (МК № Ф.2024.128 от 22.04.2024 г., подрядная организация ООО «МЕГАПОЛИС») на сумму 87 198 319,39 руб., из них средств краевого бюджета – 86 326 336,20 руб., местного бюджета – 871 983,19 руб. выполнены следующие работы:

асфальтирование, замена освещения, обустройство тротуаров на улицах Железнодорожная, Набережная и Щетинкина;

асфальтирование, замена освещения на ул. Больничая;

отсыпка щебнем и замена освещения на ул. Марцинкевича;

благоустройство переулков между ул. Щетинкина и ул. Железнодорожная (в районе дома № 9), между ул. Набережная и ул. Железнодорожная и Железодорожного;

благоустройство площадки у Поклонного креста;

устройство освещения и ремонт ступеней основной лестницы, соединяющей нижнюю и верхнюю часть Овсянки;

отсыпка щебнем пешеходной тропы к школе № 7;

устройство остановочного пункта с установкой нового остановочного павильона для посадки и высадки школьного автобусного маршрута;

замена двух светофоров для реверсного проезда на узком участке ул. Больничная.

- **в районе ул. Бориса Полевого г. Дивногорска** (МК № Ф.2024.199 от 24.06.2024 г., подрядная организация ООО «МЕГАПОЛИС») на сумму 7 690 375,57 руб., из них средств краевого бюджета – 7 613 471,81 руб., местного бюджета – 76 903,76 руб. установлены опоры, уличные светодиодные светильники.

- **переулка между ул. Щетинкина и ул. Набережной в селе Овсянка** городского округа город Дивногорск Красноярского края (в районе дома-музея В.П. Астафьева) (МК № Ф.2024.289 от 19.08.2024 г., ИП Тоноян Вруйр Агаронович) на сумму 3 013 354,22 руб., из них средств краевого бюджета – 2 983 220,68 руб., местного бюджета – 30 133,54 руб. произведена укладка брусчатки, устройство дренажного колодца, высадка кустарников;

- **территории перед национальным центром В.П. Астафьева в селе Овсянка** городского округа город Дивногорск Красноярского края (МК № 128 от 16.12.2024 г., ИП Сашин Андрей Алексеевич) на сумму 599 402,84 руб., из них средств краевого бюджета – 593 408,81 руб., местного бюджета – 5 994,03 руб. произведена укладка брусчатки, устройство газона.

В рамках выделенной субсидии из бюджета Красноярского края на создание туристско-рекреационной зоны выполнены работы по благоустройству:

- **разработка проекта системы туристской навигации на территории туристско-рекреационной зоны «Благоустройство набережной реки Мана поселков Усть-Мана и Манский»** на сумму 336 363,64 руб., из них средств краевого бюджета – 333 000,00 руб., местного бюджета – 3 363,64 руб.

- **разработка проектно-сметной документации по организации туристско-рекреационной зоны на территории Красноярского края «Благоустройство набережной реки Мана поселков Усть-Мана и Манский»** на сумму 3 800 000,00 руб., из них средств краевого бюджета – 3 762 000,00 руб., местного бюджета – 38 000,00 руб.

Директор МКУ «УСГХ» З.А. Коротецкая

Кривошеева Е.В.

8(39144) 3-74-61