**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2026 годы»**

На 2023 год муниципальной программой «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2026 годы» предусмотрено **252 929,7 тыс. руб.** (в том числе федерального и краевого бюджета – **217 251,0 тыс. руб.,** местного бюджета – **35 678,7 руб.**). Фактически расходы составили **220 160,3 тыс. руб.** (в том числе федерального и краевого бюджета – **202 339,4 тыс. руб.,** местного бюджета – **17 820,9 тыс. руб.**). Расходы бюджетных средств носили исключительно целевой характер. Общий процент выполнения программы составил **80,0 %.**

В рамках предоставленной субсидии бюджету городского округа города Дивногорск на софинансирование муниципальных программ формирования современной городской среды благоустроено 3 дворовых территорий, включенных в программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2026 годы» и 1 общественная территория (площадь около ДК «Энергетик», ул. Комсомольская, д.6).

Сумма средств на благоустройство **3 дворовых территорий** составила 6 155 994,31 руб., в том числе:

средства федерального бюджета 4 509 456,1 руб.;

средства краевого бюджета 237 339,79 руб.;

средства местного бюджета 225 969,31 руб.;

средства собственников 1 183 229,11 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Адреса, вошедшие в программу** | **Сумма контракта, руб.** | **Заказчик** | **Подрядчик** |
| **1** | ул. Нагорная, д. 6 | 2 772 843,81  84 438,39 | МКУ «Управление капитального строительства и городского хозяйства», 8(39144) 3-11-54, 3-89-93 | ООО «ЕнисейГрупп»,  8(913)033-16-28 |
| **2** | ул. Нагорная, д. 4 | 1 565 274,79  57 189,09 | МКУ «Управление капитального строительства и городского хозяйства», 8(39144) 3-11-54, 3-89-93 | ООО «ЕнисейГрупп»,  8(913)033-16-28 |
| **3** | ул. 30 лет Победы, д. 10 | 1 645 488,88  30 759,35 | МКУ «Управление капитального строительства и городского хозяйства», 8(39144) 3-11-54, 3-89-93 | ООО «ЕнисейГрупп»,  8(913)033-16-28 |

На благоустройство общественной территории **площадь около ДК «Энергетик», ул. Комсомольская, д.6 – 13 099 400,98 руб.,** в том числе:  
 **средства федерального бюджета –** 11 878 938,84 руб.;

**средства краевого бюджета –** 625 207,30 руб.;

**средства местного бюджета** – 595 254,84 руб.

По благоустройству общественной территории – **площадь около ДК «Энергетик», ул. Комсомольская, д.6** выполнены следующие работы:

Оштукатуривание и окраска подпорных стен; окраска существующего ограждения лестниц; устройство ж/б ступеней (доращивание существующих); поручней из древесины; а/б покрытия; газона; парапетов; установка камер видеонаблюдения; модульной уличной мебели; стенда информационного; деревянных сидений; изготовление и монтаж сцены; устройство деревянного настила-скамейки.

В рамках поощрения муниципальных образований – победителей конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на сумму – 50 505 050,51 руб., из них средств краевого бюджета – 50 000 000,00 руб., местного бюджета – 505 050,51 руб. по благоустройству общественной территории – **площадь «Строителей» (ул. Патриса Лумумбы в районе   
д. №1а)** выполнены следующие работы:

произведено асфальтирование территории, укладка брусчатки, устройство деревянного настила, покрытия из щепы, резинового покрытия, системы наружного освещения с установкой светодиодных светильников, подвесных светильников, бетонного скейт-парка и асфальтового памп трека, установка стандартных малых архитектурных форм – спортивных комплексов, урн, теневого навеса с подвесными диванами и установка индивидуальных малых архитектурных форм - навеса для занятия на гамаках и йогой, парклета, инфостендов, многоярусной террасы, скалодрома с теневым навесом и трибуной для отдыха, баскетбольного дерева, скамеек, а также высадка деревьев (вяз обыкновенный, тополь, дуб), кустарников (пузыреплодник, спирея) и посев газона.

В рамках реализации подпрограммы «Благоустройство дворовых и общественных территорий» государственной программы Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской среды» на средства субсидии местному бюджету из краевого бюджета по благоустройству:

- **территории в районе ул. Комсомольская** г. Дивногорска на сумму 29 755 623,54 руб., из них средств краевого бюджета – 29 755 623,54 руб., местного бюджета – 297 556,24 руб. выполнены следующие работы:

ремонт системы освещения, замена остановочных павильонов общественного транспорта, замена существующих дорожных ограждений, установка новых пешеходных ограждений, ремонт лестничных сходов, подпорных стен, установка малых архитектурных форм (лавочек и урн).

- **общественных пространств и территорий, прилегающих к элементам улично-дорожной сети, расположенных в селе Овсянка** городского округа город Дивногорск Красноярского края на сумму 67 817 579,86 руб., из них средств краевого бюджета – 67 139 404,06 руб., местного бюджета – 678 175,80 руб. выполнены следующие работы:

В рамках выделенной субсидии из бюджета Красноярского края на создание туристско-рекреационной зоны выполнены работы по благоустройству:

- **набережной реки Енисей в селе Овсянка** на сумму 18 677 648,79 руб., из них средств краевого бюджета – 18 490 872,30 руб., местного бюджета – 186 776,49 руб. выполнено устройство покрытий из песчаника, коры сосновой, песчаного, щебеночного покрытия, установку малых архитектурных форм: амфитеатра с навесом, качели «Парашютисты», боллардов деревянных, стационарного бинокля, барных стульев, скамеек, урн, знака «Овсянка», посадку деревьев, кустарников, многолетних растений, устройство газона.

- **обустройство причальной и пешеходной инфраструктуры по маршруту с. Овсянка – парк ГЭС»** на сумму 20 202 020,20 руб., из них средств краевого бюджета – 20 000 000,00 руб., местного бюджета – 202 020,20 руб., включая разработку ПСД; устройство системы видеонаблюдения; устройство системы уличного освещения и подсветки МАФ; планировкц земельного участка, необходимого для организации туристско-рекреационной зоны; устройство тропиночной сети парка ГЭС; устройство части асфальто-бетонного покрытия; устройство входной группы на тропу до видовой площадки ГЭС; восстановление газона, озеленение территории; создание мурала в парке ГЭС; приобретение и монтаж причального сооружения для легких плавсредств.

Директора МКУ «УСГХ» Н.В. Спиридонова

Кривошеева Е.В.

8(39144) 3-74-61