**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении муниципальной программы**

**«Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» за 2019 год**

За период 2019 года были достигнуты, целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы такие как:

1. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения, отвечающим потребностям в перевозках автомобильным транспортом.

2. Обеспечение доступности общественного транспорта для населения в муниципальном образовании город Дивногорск.

3. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения по автомобильным дорогам в муниципальном образовании город Дивногорск.

На 2019 год муниципальной программой «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» было предусмотрено **49 970,65 тыс. руб. (**в том числе за счет средств краевого бюджета – **30 733,20** тыс. руб., местного бюджета – **19 237,45** тыс. руб.). Фактические расходы на конец 2019 года составили **48 362,73** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **30 733,20** тыс. руб., местного бюджета – **17 629,53** тыс. руб.). Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Общий процент выполнения Программы составил **96,8%.**

**Подпрограмма 1. «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»:**

- Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

- Повышение качества выполняемых дорожных работ.

- Формирование транспортной доступности в муниципальном образовании город Дивногорск.

На 2019 год **Подпрограммой 1** было предусмотрено **34 109,99 тыс. руб. (**в том числе за счет средств краевого бюджета – **30 496,30** тыс. руб., местного бюджета – **3 613,69** тыс. руб.). Фактические расходы составили **34 039,99** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **30 496,30** тыс. руб., местного бюджета – **3 543,69** тыс. руб.). Общий процент выполнения Подпрограммы составил **99,7%.**

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1 в 2019 году выполнено:

**1.** Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск общей протяженностью **160,547** км. Плановое расходы на реализацию мероприятия – **19 936,6** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **18 263,20** руб., местного бюджета – **1 673,40** тыс. руб.). Фактические расходы составили **19 866,60** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **18 263,20** тыс. руб., местного бюджета – **1 603,40** тыс. руб.) Общий процент выполнения – **99,6%.**

**2.** Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. В 2019 году выполнен ремонт дороги по ул. Нагорная. Протяженность составила – 1008 м. Цена контракта составила – **12 488,8** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **12 233,1** тыс. руб., местного бюджета – **255,7** тыс. руб.).

Плановые расходы на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог составили **14 203,5** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **12 233,10** тыс. руб., местного бюджета – **1 970,40** тыс. руб.). Фактические расходы составили **14 173,40** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **12 233,1** тыс. руб., местного бюджета – **1 940,3** тыс. руб.). Общий процент выполнения – **99,8%.**

**Подпрограмма 2. «Пассажирские перевозки»:**

- Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в муниципальном образовании город Дивногорск.

На 2019 год **Подпрограммой 2** предусмотрено **14 033,59 тыс. руб. за счет средств** местного бюджета. Фактические расходы составили **14 031,45** за счет средств местного бюджета. Оплачено из бюджета **12 671,45 тыс. руб.** за период с января по ноябрь 2019. Общий процент выполнения Подпрограммы составил **90,3%.**

**1.** Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам.

Средства были направлены на предоставление субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков при перевозке пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных пассажирских перевозок: № 102 «Дивногорск - пос. Слизнево», № 104 «Дивногорск - пос. Манский», № 101 «г. Дивногорск - «Сады 66 км». Договор был заключен с единственным участником открытого конкурса на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Дивногорск **Государственное** **предприятие Красноярского края «Краевое автотранспортное предприятие».** Фактический объем оказанных транспортных услуг составил – **12 671,45** тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Количество перевезенных пассажиров – **185,86** тыс. чел., фактический годовой пробег с пассажирами – **335,75** тыс. км.

**Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»:**

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

На 2019 год **Подпрограммой 3** предусмотрено **1 827,07 тыс. руб.** Фактические расходы составили **1 651,29** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **236,90** тыс. руб., местного бюджета – **54,49** тыс. руб.). Общий процент выполнения Подпрограммы составил **90,4%.**

**1.** Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск. Обустроен один пешеходный переход – приобретен и установлен светофор Т.7, приобретены и установлены дорожные знаки 5.19.1 «Пешеходный переход» -2 шт., 5.19.2 «Пешеходный переход» -2 шт., 1.23 «Дети» – 4 шт., 3.24 «Ограничение максимальной скорости» -4 шт., 1.17 «Искусственная неровность» -2 шт., 5.20 «Искусственная неровность» – 2 шт., 8.2.1 «Зона действия» – 2 шт., нанесена линия горизонтальной дорожной разметки «Пешеходный переход» 48 м2; произведена замена дорожных знаков 5.19.1 «Пешеходный переход» -2 шт., 5.19.2 «Пешеходный переход» – 2 шт. в р-не д . № 6 по ул. Машиностроителей, произведена установка дорожных знаков 1.23 «Дети» - 4 шт., 8.2.1 « Зона действия» – 2 шт. от д. № 76 по ул. Бочкина до д. 169 по ул. Чкалова. Установлено 7 светофоров Т.7 на нерегулируемых пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений: МБОУ СОШ №4, КГБОУ «Дивногорская школа», МБДОУ д/с № 7, МБДОУ д/с № 10, КГБПОУ «Дивногорский гидроэнергетический техникум имени А.Е. Бочкина», МАДОУ д/с № 17, МБОУ СОШ № 9, МБУ ДО ДХШ. Приобретены и установлены дорожные знаки: 3.2 «Движение запрещено» -1 шт. в р-не МБОУ д/с № 9; 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено» – 1 шт. в районе д. №2 по ул. Нагорной, 3 дорожные стойки в районе МБОУ СОШ №9 на сумму 20, 84 тыс. Произведена замена дорожных знаков 5.19.1 – 22 шт., 5.19.2 – 22 шт. на пешеходных переходах в городе Дивногорске. В рамках исполнения муниципального контракта нанесена дорожная разметка «Пешеходный переход» - 0,7 км, горизонтальная дорожная разметка 25,56 км. Дополнительно на выделенные средства из местного бюджета нанесено 34,737 км линии разметки, 321,9 м2 линии разметки. Всего выполнено работ по нанесению дорожной разметки**.** В рамках претензионной работы произведена замена 34 дорожных знаков 1.23 «Дети» в городе Дивногорске и селе Овсянка.

Директор МКУ ГХ

г. Дивногорска Р.М. Шнайдер