**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы»**

На 2020 год муниципальной программой «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы» предусмотрено **21 720,6 тыс.руб.** (в том числе федерального и краевого бюджета – **19 500,0 тыс.руб.,** местного бюджета – **2 220,6 тыс. руб.**). Фактически расходы составили **21 720,6 тыс.руб.** (в том числе федерального и краевого бюджета – **19 500,0 тыс.руб.,** местного бюджета – **2 220,6 тыс. руб.**). Расходы бюджетных средств носили исключительно целевой характер. Общий процент выполнения программы составил **100 %.**

По программе благоустройство 5 дворовых территорий, включенных в программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы», 2 общественных пространства (сквер в районе здания № 10 по ул. Комсомольская, п. Усть-Мана и площадь у ДК «Молодежный», ул. Гагарина, д.4, с. Овсянка.

Сумма средств на благоустройство 5 дворовых территорий (за исключением средств заинтересованных лиц МКД по адресу: г. Дивногорск, ул. Спортивная, д.6, оплаченных подрядчику заказчиком работ - ТСЖ «Сосны») составила 5 177 756,05 руб., в том числе:

средства федерального бюджета 4 133 430,90 руб.;

средства краевого бюджета 217 549,00 руб.;

средства местного бюджета 205 020,00 руб.;

средства собственников 621 756,15 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Адреса, вошедшие в программу** | **Сумма контракта, руб.** | **Заказчик** | **Подрядчик** |
| **1** | ул. Спортивная, д. 6 | 1 182 730,00 | ТСЖ «Сосны», т. 8-960-764-86-28 | ООО «КрасДорСтрой-7»,  8(391)219-02-48, 8(908)212-51-74 |
| **2** | ул. Машиностроителей, д. 12 | 1 127 598,07 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО ПКФ «Доринвестстрой»  8(391)276-09-29, 276-09-39 |
| **3** | ул. Комсомольская, д. 23 | 1 447 965,05 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО «РЕМТЕХСНАБ»  8(903)988-53-65 |
| **4** | ул. Заводская, д. 16 | 684 039,03 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО «РЕМТЕХСНАБ»  8(903)988-53-65 |
| **5** | ул. Комсомольская, д. 17 | 906 750,84 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО «РЕМТЕХСНАБ»  8(903)988-53-65 |

**На благоустройство общественного пространства сквер в районе здания № 10 по ул. Комсомольская, п. Усть-Мана – 10 409 235,90 руб.,** в том числе:  
 **средства федерального бюджета –** 9 443 779,27 руб.;

**средства краевого бюджета –** 497 041,02 руб.;

**средства местного бюджета** – 468 415,61 руб.

По благоустройству общественного пространства в районе здания № 10 по ул. Комсомольская, п. Усть-Мана выполнены следующие работы:

1. Устройство сети дорожек из асфальтобетонного покрытия;

2. Устройство тротуара из тротуарной плитки;

3. Устройство водоотводного лотка;

4. Оборудование детской игровой площадки с установкой детского игрового комплекса, качелей, качалки-балансира, площадки для катания на роликах и площадок для отдыха;

5. Установка сцены с обустройством зрительной зоны и установкой МАФов;

6. Посадка живой изгороди из саженцев кустарника кизильник, посев партерного, мавританского и обыкновенного газонов;

7. Устройство сети уличного освещения с установкой осветительных опор;

8. Монтаж малых архитектурных форм (скамьи, урны);

9. Перенос опоры уличного освещения;

10. Установка ограждения.

**На благоустройство общественного пространства площадь у ДК «Молодежный», ул. Гагарина, д.4, с. Овсянка – 5 453 612,37 руб.,** в том числе:

**средства федерального бюджета –** 4 947 789,81 руб.;

**средства краевого бюджета –** 260 410,00 руб.;

**средства местного бюджета** – 245 412,56 руб.

По благоустройству общественного пространства - площадь у ДК «Молодежный», ул. Гагарина, д.4, с. Овсянка выполнены следующие работы:

1. Устройство покрытия из тротуарной плитки;
2. Устройство асфальтобетонного покрытия;
3. Устройство площадок для тихого отдыха, детской площадки с установкой игрового, спортивного комплекса и качелей, спортивной площадки с установкой спортивного комплекса и тренажера, площадки с новогодней елью, сцены;
4. Установка МАФов (лавочек, урн, навеса);
5. Посадка саженцев кустарника кизильник, дерен сибирский белый и ели;
6. Устройство сети освещения;
7. Установка ограждения.

Директор МКУ ГХ Р.М. Шнайдер

Кривошеева Е.В.

(39144) 3-11-54