**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении муниципальной программы**

**«Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» за 2018 год**

За период 2018 года были достигнуты, целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы такие как:

1. Модернизация, реконструкция, капитальный ремонт улично-дорожной сети общего пользования местного значения, отвечающим потребностям в перевозках автомобильным транспортом.

2. Обеспечение доступности общественного транспорта для населения в муниципальном образовании город Дивногорск.

3. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения по автомобильным дорогам в муниципальном образовании город Дивногорск.

На 2018 год муниципальной программой «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» предусмотрено **55607,6 тыс. руб. (**в том числе за счет средств краевого бюджета – **37554,1** тыс. руб., местного бюджета – **18053,5** тыс. руб.). Фактические расходы составили **54316,9** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **36428,77** тыс. руб., местного бюджета – **17888,2** тыс. руб.). Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Общий процент выполнения Программы составил **97,7%.**

**Подпрограмма 1. «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»:**

- Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

- Повышение качества выполняемых дорожных работ.

- Формирование транспортной доступности в муниципальном образовании город Дивногорск.

На 2018 год **Подпрограммой 1** предусмотрено **42878,1 тыс. руб. (**в том числе за счет средств краевого бюджета – **37317,2** тыс. руб., местного бюджета – **5560,9** тыс. руб.). Фактические расходы составили **41749,4** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **36211,2** тыс. руб., местного бюджета – **5538,2** тыс. руб.). Общий процент выполнения Подпрограммы составил **97,4%.**

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1 в 2018 году выполнено:

**1.** Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск общей протяженностью **160,547** км. Плановое расходы на реализацию мероприятия - **19035,4** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **17577,7** тыс. руб., местного бюджета – **263,7** тыс. руб., дорожного фонда – **1194,0** тыс. руб.). Фактические расходы составили **19017,8** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **17577,7** тыс. руб., местного бюджета – **246,1** тыс. руб., дорожного фонда – **1194,0** тыс. руб.). Общий процент выполнения – **99,9%.**

**2.** Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. В 2018 году выполнен ремонт двух участков дороги по ул. Бочкина:

- от ул. Нагорная до поворота ул. Больничный проезд. Протяженность ремонтируемого участка – 1200 м. Цена контракта составила – **8926,72** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **8792,5** тыс. руб., местного бюджета – **134,22** тыс. руб.);

- от поворота ул. Больничный проезд до поворота на территорию КГБУЗ «Дивногорская межрайонная больница»). Протяженность ремонтируемого участка – 163 м. Цена контракта – **1972,77** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **1943,62** тыс. руб., местного бюджета – **29,15** тыс. руб.).

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим обществам. В 2018 году выполнен ремонт двух подъездов:

- от городской свалки до ул. Заманская под ЛЭП 220. Протяженность ремонтируемого участка – 4500 м. Цена контракта – **6024,27** тыс. руб. (краевой бюджет – **6018,25** тыс. руб., местный бюджет – **6,02** тыс. руб.).

- подъезд к СНТ «Энергетик», СНТ «Таволга». Протяженность ремонтируемых участков – **1103** м. Цена контракта **1881,06** тыс. руб. (краевой бюджет – **1879,17** тыс. руб., местный бюджет – **1,88** тыс. руб.).

Плановые расходы на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог составили **19915,9** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **19739,5** тыс. руб., местного бюджета – **176,40** тыс. руб.). Фактические расходы составили **18804,8** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **18633,5** тыс. руб., местного бюджета – **171,3** тыс. руб.). Общий процент выполнения – **95,3%.**

**3.** Разработка проекта организации дорожного движения и паспортизации дорог общего пользования местного значения МО города Дивногорска. Плановые расходы на реализацию мероприятия составили **2068,6** тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Фактические расходы составили **2068,6** тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения – **100%**.

**4.** Ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск. Плановые расходы на реализацию мероприятия составили **1716,6** тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Фактические расходы составили **1716,6** тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения – **100%**.

**5.** Оплата судебной экспертизы в размере **141,6** тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения – **100%.**

**Подпрограмма 2. «Пассажирские перевозки»:**

- Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в муниципальном образовании город Дивногорск.

На 2018 год **Подпрограммой 2** предусмотрено **12403,4 тыс. руб. за счет средств** местного бюджета. Фактические расходы составили **12275,1** за счет средств местного бюджета. Общий процент выполнения Подпрограммы составил **99%.**

**1.** Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам.

Средства были направлены на предоставление субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков при перевозке пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных пассажирских перевозок: № 102 «Дивногорск - пос. Слизнево», № 104 «Дивногорск - пос. Манский», № 101 «г. Дивногорск - «Сады 66 км». Договор был заключен с единственным участником открытого конкурса на право заключения договоров об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Дивногорск **Государственное** **предприятие Красноярского края «Краевое автотранспортное предприятие».** Фактический объем оказанных транспортных услуг составил – 12275,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Количество перевезенных пассажиров – 169,134 тыс. чел., фактический годовой пробег с пассажирами – 309,92 тыс. км.

**Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»:**

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

На 2018 год **Подпрограммой 3** предусмотрено **326,1 тыс. руб. (**в том числе за счет средств краевого бюджета – **236,9** тыс. руб., местного бюджета – **89,2** тыс. руб.). Фактические расходы составили **292,5** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **217,6** тыс. руб., местного бюджета – **74,9** тыс. руб.). Общий процент выполнения Подпрограммы составил **89,7%.**

**1.** Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск. Обустроено 7 пешеходных переходов – установлено 14 знаков 5.19.1 и 14 знаков 5.19.2 «Пешеходный переход», нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком. Плановые расходы на выполнение мероприятия составили **296,1** тыс. руб. (краевой бюджет – **236,9** тыс. руб., местный бюджет – **59,2** тыс. руб.). Фактические расходы составили **272,0** тыс. руб. (краевой бюджет – **217,6** тыс. руб., местный бюджет – **54,4** тыс. руб.).

**2.** Приобретение дорожных знаков, количество – 10 шт. Плановые расходы на выполнение мероприятия составили **30,0** тыс. руб. за счет средств местного бюджета. Фактические расходы составили **20,5** тыс. руб. за счет средств местного бюджета.

Директор МКУ ГХ

г. Дивногорска Р.М. Шнайдер