**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы»**

На 2019 год муниципальной программой «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы» предусмотрено **112 167,4 тыс.руб.** (в том числе федерального и краевого бюджета – **105 767,9 тыс.руб.,** местного бюджета – **6 399,5 тыс. руб.**). Фактически расходы составили **112 077,4 тыс.руб.** (в том числе федерального и краевого бюджета – **105 767,9 тыс.руб.,** местного бюджета – **6 309,5 тыс. руб.**). Расходы бюджетных средств носили исключительно целевой характер. Общий процент выполнения программы составил **100 %.**

По программе благоустройство 14 дворовых территорий, включенных в программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы», 1 общественное пространство (сквер в районе памятника А.Е. Бочкину), 1 место массового отдыха населения (городской парк) (парк в районе гимназии № 10 им. А.Е. Бочкина), 1 место массового отдыха населения (набережная им. В.И. Ленина).

Сумма средств на благоустройство 14 дворовых территорий составила 13 277 969,74 руб., в том числе:

средства федерального бюджета 11 070 186,91 руб.;

средства краевого бюджета 582 640,99 руб.;

средства местного бюджета 527 873,10 руб.;

средства собственников 1 097 268,74 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Адреса, вошедшие в программу** | **Сумма договора, руб.** | **Заказчик** | **Подрядчик** |
| **1** | ул. Саянская, д. 8 | 663 348,01 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО ПКФ «Доринвестстрой»  8(391)276-09-29, 276-09-39 |
| **2** | ул. Комсомольская, д. 29 | 366 760,96 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО ПКФ «Доринвестстрой»  8(391)276-09-29, 276-09-39 |
| **3** | ул. Чкалова, д. 51 | 1 017 536,72  7 412,15 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО ПКФ «Доринвестстрой»  8(391)276-09-29, 276-09-39 |
| **4** | ул. Чкалова, д. 29 | 1 022 640,44 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО ПКФ «Доринвестстрой»  8(391)276-09-29, 276-09-39 |
| **5** | ул. Набережная, д. 41 | 827 220,22 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО ПКФ «Доринвестстрой»  8(391)276-09-29, 276-09-39 |
| 85 321,98 | ООО ПК «ГАМБИТ»  8(391)223-75-60, 202-91-97, 223-75-50 |
| **6** | ул. Набережная, д. 33 | 1 622 099,37 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО «Енисей-2005»  8(913) 196-80-67 |
| 14 824,30 | ООО ПК «ГАМБИТ»  8(391)223-75-60, 202-91-97, 223-75-50 |
| **7** | с. Овсянка, ул. Школьная, д. 4а | 364 530,79 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО ПКФ «Доринвестстрой»  8(391)276-09-29, 276-09-39 |
| **8** | ул. Комсомольская, д. 9 | 691 574,78 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО ПКФ «Доринвестстрой»  8(391)276-09-29, 276-09-39 |
| 37 943,84 | ООО ПК «ГАМБИТ»  8(391)223-75-60, 202-91-97, 223-75-50 |
| **9** | ул. Бориса Полевого, д. 12 | 754 360,00 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО ПКФ «Доринвестстрой»  8(391)276-09-29, 276-09-39 |
| **10** | ул. Больничный проезд, д. 1а | 1 789 838,36  30 922,13 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО ПКФ «Доринвестстрой»  8(391)276-09-29, 276-09-39 |
| **11** | ул. Набережная, 33, детская площадка | 415 000,00 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ИП Тайлакова Вера Александровна 8(383) 265-23-12, 8(913) 734-99-33, 8(913) 751-00-77 |
| 289 292,41 | ООО ПК «ЮМАГС» 8(391) 202-91-97, 223-75-60, 223-75-50 |
| 61 079,45 | ООО ПК «ГАМБИТ»  8(391)223-75-60, 202-91-97, 223-75-50 |
| **12** | ул. Машиностроителей, д.13 | 1 179 664,30 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО ПКФ «Доринвестстрой»  8(391)276-09-29, 276-09-39 |
| **13** | ул. Саянская, д.1 | 912 751,37 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО ПКФ «Доринвестстрой»  8(391)276-09-29, 276-09-39 |
| **14** | ул. Гидростроителей, д.2 | 511 893,65 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО ПКФ «Доринвестстрой»  8(391)276-09-29, 276-09-39 |
| **15** | ул. Гидростроителей, д.8 | 611 954,51 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО ПКФ «Доринвестстрой»  8(391)276-09-29, 276-09-39 |

**На благоустройство общественного пространства (сквер в районе памятника А.Е. Бочкину) - 8482684,87 руб.,** в том числе:  
 **средства федерального бюджета -** 7 709 318,49 руб.;

**средства краевого бюджета –** 405 753,61 руб.;

**средства местного бюджета** – 367 612,77 руб.

По благоустройству общественного пространства (сквер в районе памятника А.Е. Бочкину) выполнены следующие работы:

1. Устройство сети дорожек из асфальтобетонного покрытия

2. Устройство газона и высадка кустарников

3. Монтаж уличного освещения

4. Монтажу малых архитектурных форм (скамьи, урны, вазоны, качели, арт-галерея)

5. Оборудование детской игровой площадки и спортивной площадки для занятий воркаутом

6. Замена освещения вокруг памятника А.Е. Бочкину и установка световых Арок на входной группе со стороны ул. Бочкина

7. Окраска подиумов под светодиодные арки порошковой окраской

**На благоустройство места массового отдыха населения (городской парк) (парк в районе гимназии № 10 им. А.Е. Бочкина) – 6 600 000 руб.,** в том числе:

**средства краевого бюджета – 6 000 000,00** руб.;

**средства местного бюджета** – 600 000,00 руб.

По благоустройству места массового отдыха населения (городской парк) (парк в районе гимназии № 10 им. А.Е. Бочкина) выполнены следующие работы:

1. Устройство сети парковых дорожек

2. Устройство входных групп (лестниц)

3. Устройство ограждений входной группы

4. Озеленение

5. Устройство МАФов и детских игровых комплексов

6. Устройство комплекса спортивных тренажеров

7. Устройство паркового освещения

**На благоустройство места массового отдыха населения (набережная им. В.И. Ленина) – 83 581,7 руб.,** в том числе:

**средства краевого бюджета – 80 000 000,00** руб.;

**средства местного бюджета** – 3 581 700,00 руб.

По благоустройству места массового отдыха населения (набережной им. В.И. Ленина) выполнены следующие работы:

1. Разработка проектно-сметной документации на выполнение работ по обустройству мест массового отдыха населения – благоустройство набережной г. Дивногорска и устройство временного объекта «Павильон информационного центра на набережной г. Дивногорска»

2. Приобретение и установка временного объекта «Павильон информационного центра» с наполнением мебели.

3. Устройство брусчатки.

4. Замена асфальтобетонного покрытия на административной площади

5. Устройство нового асфальтобетонного покрытия

6. Устройство резинового покрытия

7. Ремонт лестниц

8. Ремонт бетонного покрытия

9. Устройство лестничных проступей

10. Монтаж бордюрного камня

11. Устройство клумбы

12. Устройство полусфер

13. Нанесение разметки на покрытие

14. Демонтаж асфальтобетонного покрытия

15. Озеленение

16. Монтаж МАФ

17. Устройство деревянных лестниц и спусков

18. Устройство ограждений

19. Устройство сценической фермы

20. Монтаж силового электрооборудования

21. Устройство наружного освещения

22. Монтаж системы видеонаблюдения

23. Устройство звукового вещания

24. Ремонт парапетов пристани.

25. Ремонт причала №1, № 2, № 3 (ремонт лестничных ступеней, замена калиток).

26. Перекрытие деревянным настилом тумб.

27. Установлены малые архитектурные формы

28. Установлены спортивные снаряжения

Директор МКУ ГХ Р.М. Шнайдер

Кривошеева Е.В.

(39144) 3-11-54