**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении муниципальной программы**

**«Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Дивногорск»» за 2018 год**

За период 2018 года были достигнуты, целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы такие как:

1) Обеспечение населения города Дивногорска качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг, создание условий для комфортного проживания населения города и улучшения качества жизни;

2) Повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

1. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности;

**Подпрограмма 1:**

В 2018 году муниципальному образованию город Дивногорск на реализацию неотложных мероприятий по повышению эксплуатационной надежности объектов коммунальной инфраструктуры, выделено средств на реализацию мероприятия в сумме 8 661,30 тыс. руб., в том числе 8 300,0 тыс. руб. за счет краевого бюджета и 361,30 тыс. руб. за счет местного бюджета.

1)Проведен капитальный ремонт бака-аккумулятора горячей воды №4 (электрокотельная «Центральная», г. Дивногорск, ул. Гидростроителей, 2б).

2)Произведена замена насосного агрегата № 1 с установкой преобразователей частоты в насосной станции 3-го подъема 2 очереди НФС.

3) Произведен капитальный ремонт участка тепловой сети № 07 от ТК 22 г. Дивногорска, в р-не жилого дома № 10 по ул.Дуговая.

Муниципальный контракт № Ф.2018.343555 от 18.07.2018 на выполнение работ по капитальному ремонту бака-аккумулятора горячей воды № 4 (электрокотельная «Центральная», г. Дивногорск) согласно техническому заданию, утвержденному Заказчиком.

Цена контракта составляет 3 386,33 тыс. руб. в том числе 3 300 тыс. руб. за счет краевого бюджета и 86,33 тыс. руб. за счет местного бюджета

Муниципальный контракт № Ф.2018.424819 от 04.09.2018 на выполнение работ по замене насосного агрегата № 1 с установкой преобразователей частоты в насосной станции 3-го подъема 2-ой очереди НФС.

Цена контракта составляет 2 094,29 тыс. руб. в том числе 2 000,00 тыс. руб. за счет краевого бюджета и 94,29 тыс. руб. за счет местного бюджета.

Ежегодно выполняются следующие мероприятия:

- аккарицидная обработка мест массового отдыха населения;

обеспечение пожарной безопасности (устройство минерализованных полос, очистка от снега подъездов к источникам противопожарного водоснабжения, пополнение пожарных водоемов запасами воды, обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации, приобретение и монтаж систем локального оповещения и пр.);

отлов, учет и содержание безнадзорных домашних животных;

Содержание муниципальных бань;

Организация похоронного дела (содержание муниципальных кладбищ, учет и контроль захоронений, предоставление услуг специализированной службы)

В целях эффективного содержания территории МО г. Дивногорск выполняются следующие мероприятия:

Ликвидация несанкционированных свалок;

Освещение улично-дорожной сети;

Содержание и ремонт сетей уличного освещения;

Содержание мест захоронений.

В 2018 году силами жителей, предприятий и администрации города проведена уборка несанкционированных свалок общий объем ликвидированных несанкционированных свалок – 106 м3.

Количество выработанной электроэнергии уличного освещения – 2 822,56 мВт. на сумму 13 619,71 тыс. руб.

Заменено объектов уличного освещения – 657 ламп, отремонтировано 9 пускателей (выключателя) на сумму 1 753,33 тыс. руб.

Компенсацию части расходов граждан на оплату коммунальных услуг в 2018 году получили 11 организаций.

Уменьшение прогнозных показателей обусловлено следующими особенностями:

1. Рост цен (тарифов) во втором полугодии 2018 года не превысил уровень показателя доступности коммунальных услуг, который определен на уровне 3,9 %;

2. Фактические объемы потребления коммунальных ресурсов по жилому фонду города Дивногорска во втором полугодии 2018 года ниже прогнозируемых

**Подпрограмма 2:**

создание эффективной системы защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасности проживания населения.

**Подпрограмма 4:**

доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе

В 2018 году расходы на содержание МКУ ГХ г. Дивногорска составили:

Единая дежурно-диспетчерская служба МКУ ГХ г. Дивногорска:

Содержание ЕДДС – 5145,58 тыс. руб.;

Штатная численность – 11 чел.;

Отработано 4769 обращений, из них 893 – жилищно-коммунальное хозяйство, 109 – пожары, 748 – ДТП, 1734 – оказание СМП, 68 – спасательные формирования, 685 – нарушения общественного порядка, 532 – справочная информация.

Муниципальное казенное учреждение «Городское хозяйство» г. Дивногорска:

Содержание МКУ ГХ г. Дивногорска – 5145,58 тыс. руб.;

Штатная численность – 14 чел.;

Заключено договоров социального найма – 144;

Выдано разрешений на захоронение – 430;

Оформлено семейных захоронений – 43;

Выдано разрешений на проведение (ордеров) земляных работ – 56;

Показатели объема финансирования программы в отчётном году были исполнены на 89,8 % и составили 79 346,50 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

Федеральный бюджет – 0,00 тыс. руб.;

Краевой бюджет – 78 814,95 тыс. руб.;

Бюджет муниципального образования – 531,52 тыс. руб;

Директор Р.М. Шнайдер

Исп. Державина Олеся Александровна\

Т. 8(39144) 3-11-74