**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении муниципальной программы**

**«Комфортная городская (сельская) среда на 2018-2022игоды**

На 2018 год муниципальной программой «Комфортная городская (сельская) среда 2018-2022 в муниципальном образовании город Дивногорск предусмотрено **20312,4 тыс.руб. (**в то числе средств федерального бюджета**-12230,5 тыс. руб.,** краевого **-7529,6 тыс.руб.,** местного **552,3 тыс.руб.** Фактически расходы составили **20 257,4** тыс.руб.,(в том числе средствфедерального бюджета**-12230,5** тыс. руб**.,** краевого **-7529,6** тыс.руб., местного **497,3** тыс.руб.). Расходы бюджетных средств носил исключительно целевой характер. Общий процент выполнения программы составил **99,7**%.

По программе благоустроенно 10 дворовых территорий, включенных в программу «Комфортная городская (сельская) среда и одна территория общего пользования.

Сумма средств на благоустройство 10 дворовых территорий составила **16 595 209,00** руб., в том числе:

средства федерального бюджета **10 187 158,00** руб.;

средства краевого бюджета **6 243 742,00** руб.;

средства местного бюджета **164 309,00** руб.;

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Адреса, вошедшие в программу** | **Сумма договора** | **Заказчик** | **Подрядчик** |
| **1** | ул. Машиностроителей, д.17 | 841481,9 | ООО «Космос плюс 1»,  89048932022 | ООО «ЯРГРАДСТРОЙ»  89080108039 |
| **2** | ул. Б. Полевого д.16 | 2 434 385,60 | ТСЖ  «Уютный дом»,  8 (391-44) 3-85-26 | ООО «Автоспецтехника»  89082214872 |
| **3** | ул. Чкалова д.53  ул. Чкалова д.53(спорт.пл.) | 2 092 295,39  332 377,33 | ООО «Независимая компания»,  8 (391-44) 3-89-84 | ООО «ЯРГРАДСТРОЙ»  89080108039 |
| **4** | ул. Комсомольская д.13 | 1 592 663,53 | ООО «Дом», (391-44) 3-63-54 | ООО «ЯРГРАДСТРОЙ»  89080108039 |
| **5** | ул. Набережная,.35  ул. Набережная, д 37 | 1 613 364,29  1 721 207,07 | ООО «ЖЭУ 1», 8 (391-44) 3-27-27 | ООО «Саян Строй» 89069137075 |
| **6** | ул. Чкалова д. 33а  ул. Нагорная д.12  ул. Саянская д.10 | 1 721 207,07  1 353 406,53  2 185 910,29 | ООО «Жилкомсервис»,  8 (391-44) 3-76-76 | ООО « Автоспецтехника»  ООО «ЯРГРАДСТРОЙ» 89080108039 |
| **7** | Ул. Чкалова д.80 | 1 947 475,14 | ООО « Чистый город» | ООО «Саян Строй» 89069137075 |

На благоустройство наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования – **3 662 191,00** руб., в том числе:  
**средства федерального бюджета** - **2 043 342,00** руб.;

**средства краевого бюджета- 1 285 858,00** руб.;

**средства местного бюджета** – **332 991,00** руб.

По благоустройству общественной территории – улица Набережная

1.Установлены амфитеатры-2шт.

2.Установлены информационные щиты- 4 шт

3.Установлено ограждение из бруса

4.Установлены малые архитектурные формы

5.Установлены спортивные снаряжения

Директор МКУ ГХ Р.М. Шнайдер

Комбель Юлия Владимировна

(39144) 3-11-54