**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении муниципальной программы**

**«Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» за 2020 год**

За период 2020 года были достигнуты, целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы такие как:

1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

3. Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

На 2020 год муниципальной программой «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» было предусмотрено **57 723,26 тыс. руб. (**в том числе за счет средств краевого бюджета – **32 071,50** тыс. руб., местного бюджета – **25 651,76** тыс. руб.). Фактические расходы на конец 2020 года составили **57 546,88** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **32 071,50** тыс. руб., местного бюджета – **25 475,38** тыс. руб.). Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Общий процент выполнения Программы составил **99,7%.**

**Подпрограмма 1. «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»:**

**-** Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

- Формирование инновационного климата, внедрение инновационных технологий для проведения дорожных работ.

- Формирование транспортной доступности в муниципальном образовании город Дивногорск.

На 2020 год **Подпрограммой 1** было предусмотрено **34 182,70 тыс. руб. (**в том числе за счет средств краевого бюджета – **32 071,50** тыс. руб., местного бюджета – **2 111,20** тыс. руб.). Фактические расходы составили **34 182,70** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **32 071,50** тыс. руб., местного бюджета – **2 111,20** тыс. руб.). Общий процент выполнения Подпрограммы составил **100%.**

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1 в 2020 году выполнено:

**1.** Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск общей протяженностью **160,547** км. Плановое расходы на реализацию мероприятия – **20 754,80** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **18 975,50** тыс. руб., местного бюджета – **1 779,30** тыс. руб.). Фактические расходы составили **20 754,80**  тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **18 975,50** тыс. руб., местного бюджета – **1 779,30** тыс. руб.) Общий процент выполнения – **100%.**

**2.** Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. В 2020 году выполнен ремонт дороги по ул. Школьная. Плановая протяженность – 0,68 км, фактическая протяженность составила – 0,54 км. Снижение показателя связано с тем, что на этапе планирования ремонтных работ в топографической съемке были допущены технические ошибки в высотных (вертикальных) отметках. По результатам проведенной вторичной топографической съемки был составлен уточненный локальный сметный расчет на выполнение ремонтных работ. Цена контракта составила – **13 357,90** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **13 096,00** тыс. руб., местного бюджета – **261,90** тыс. руб.).

Плановые расходы на реализацию мероприятий по ремонту автомобильных дорог составили **13 427,90** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **13 096,00** тыс. руб., местного бюджета – **331,90** тыс. руб.). Фактические расходы составили **14 173,40** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **13 096,00** тыс. руб., местного бюджета – **331,90** тыс. руб.). Общий процент выполнения – **100%.**

**3.** Услуги по изготовлению топографической съемки (ул. Школьная, г. Дивногорск). Цена контракта составила - **25,00** тыс. руб. Процент выполнения – **100%.**

**4.**  Отбор и испытание вырубок асфальтобетона из верхнего слоя покрытия по ул. Школьная г. Дивногорск (3 шт.). Цена контракта составила – **45,00** тыс. руб. Процент выполнения – **100%.**

**Подпрограмма 2. «Пассажирские перевозки»:**

- Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в муниципальном образовании город Дивногорск.

На 2020 год **Подпрограммой 2** предусмотрено **18 551,54 тыс. руб. за счет средств** местного бюджета. Фактические расходы составили **18 411,54** за счет средств местного бюджета. Оплачено из бюджета **18 411,54 тыс. руб.** Общий процент выполнения Подпрограммы составил **99,2%.**

**1.** Плановые расходы по мероприятию 1 (Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемому тарифу автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования город Дивногорск составили 0,003 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, фактические расходы – 0,003 тыс. руб. Общий процент выполнения – **100%.**

**2.** Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам.

Средства были направлены на предоставление субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков при перевозке пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных пассажирских перевозок:

- пригородные перевозки - № 102 «Дивногорск - пос. Слизнево», № 104 «Дивногорск - пос. Манский», № 101 «г. Дивногорск - «Сады 66 км», № 1 «Гостиница «Бирюса» - ДЗНВА»;

- городские перевозки - № 5 «Гостиница «Бирюса» - ДЗНВА».

Соглашения были заключены с единственными участниками открытого конкурса на право заключения соглашений об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Дивногорск **Государственным** **предприятием Красноярского края «Краевое автотранспортное предприятие» и Индивидуальным предпринимателем Черкашиным Ю.А.** Фактический объем оплаченных транспортных услуг составил – **17675,60** тыс. руб. за счет средств местного бюджета (пригородные маршруты – **14 46,90** тыс. руб., в том числе оплата кредиторской задолженности за декабрь 2019 года – 1 360,01 тыс. руб., городские маршруты – **3 213,70** тыс. руб.).

Общее количество перевезенных пассажиров – 795,32 тыс. чел. (городские перевозки – 628,42 тыс. чел., пригородные перевозки – 166,90 тыс. чел.), общий годовой пробег составил 554,73 тыс. км (городские перевозки – 242,33 тыс. км, пригородные перевозки – 312,40 тыс. км). Общий процент выполнения – **99,2%.**

**3.** В 2020 году реализована субсидия юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, на возмещение части фактически понесенных затрат на топливо, проведение профилактических мероприятий и дезинфекции подвижного состава общественного транспорта в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в размере **876, 16** тыс. руб. (городские перевозки – **335,62** тыс. руб., пригородные перевозки – **540,54** тыс. руб.). Общий процент выполнения – **100%.**

**Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»:**

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

На 2020 год **Подпрограммой 3** предусмотрено **4 988,80 тыс. руб.** Фактические расходы составили **4 952,64** тыс. руб., в том числе оплата кредиторской задолженности за 2019 год – **175,78** тыс. руб. Общий процент выполнения Подпрограммы составил **99,3%.**

**1.** В 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» реализованы субсидии на выполнение следующих мероприятий:

1. Обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения в г. Дивногорске - МБОУ СОШ № 9, МБОУ СОШ № 4; МАОУ гимназия № 10 им. А.Е. Бочкина:

- установлено 5 дорожных знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости», 5 дорожных знаков 1.17 «Искусственная неровность», 6 дорожных знаков 5.20 «Искусственная неровность», 5 знаков дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия»;

- установлено 580 метров пешеходных ограждений ПО-3 «Крест»;

- нанесено 35,6 м. кв. горизонтальной дорожной разметки 1.14.1 «Пешеходный переход;

- обустроено 3 трапециевидные искусственные неровности.

Общая сумма финансирования составила **1 828,72** тыс. руб., общий процент выполнения – **100%.**

2. Реализация мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения - выполнена установка на пяти нерегулируемых пешеходных переходах вблизи общеобразовательных учреждений светофоров типа Т.7:

- МБДОУ детский сад № 13;

- МАОУ Гимназия № 10 им. А.Е. Бочкина (со стороны ул. Бориса Полевого);

- КГАОУ СПО «Дивногорское училище (техникум) олимпийского резерва»;

- МБОУ СОШ № 5;

- МБОУ СОШ № 7;

Плановая сумма финансирования – **409,60** тыс. руб. Фактическая сумма финансирования составила **373,44** тыс. руб., общий процент выполнения – **91,2%.**

**2.** В рамках подпрограммы «Безопасность дорожного движения» муниципальной программы реализованы мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в размере **2 574,7** тыс. руб. Нанесено 627,36 м. кв. дорожной разметки, 1.14.1/1.14.2 «Пешеходный переход» - 206,7 м. кв., 49,25 км - дорожной горизонтальной разметки.

Общий процент выполнения – **100%.**

Директор МКУ ГХ

города Дивногорска Р.М. Шнайдер