**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении муниципальной программы**

**«Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» за 2021 год**

За период 2021 года были достигнуты, целевые показатели и показатели результативности муниципальной программы такие как:

1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры.

2. Повышение доступности транспортных услуг для населения.

3. Повышение комплексной безопасности дорожного движения.

На 2021 год муниципальной программой «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» было предусмотрено **106 798,07 тыс. руб. (**в том числе за счет средств краевого бюджета – **73 689,40** тыс. руб., местного бюджета – **33 108,67** тыс. руб.). Фактические расходы на конец 2021 года составили **104 174,20** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **71 574,44** тыс. руб., местного бюджета – **32 599,76** тыс. руб.). Расходование бюджетных средств носило исключительно целевой характер. Общий процент выполнения Программы составил **97,5%.**

**Подпрограмма 1. «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»:**

**-** Обеспечение сохранности и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них.

- Формирование инновационного климата, внедрение инновационных технологий для проведения дорожных работ.

- Формирование транспортной доступности в муниципальном образовании город Дивногорск.

На 2021 год **Подпрограммой 1** было предусмотрено **83 141,71 тыс. руб. (**в том числе за счет средств краевого бюджета – **73 359,10** тыс. руб., местного бюджета – **9 782,61** тыс. руб.). Фактические расходы составили **81 193,53**  тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **71 574,44**  тыс. руб., местного бюджета – **9 619,09**  тыс. руб.). Общий процент выполнения Подпрограммы составил **97,66%.**

В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1 в 2021 году выполнено:

**1.** Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск общей протяженностью **160,547** км. Плановые расходы на реализацию мероприятия – **23 537,7** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **19 734,40** тыс. руб., местного бюджета – **3 806,0** тыс. руб.). Фактические расходы составили **23 537,69**  тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **19 734,40** тыс. руб., местного бюджета – **3 803,29** тыс. руб.) Общий процент выполнения – **99,99%.**

**2.** Для качественного содержания автомобильных дорог на средства субсидии приобретена Комбинированная дорожная машина с навесным оборудованием. Плановые расходы на реализацию мероприятия – 5 200,0 тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – 4 758,0 тыс. руб., местного бюджета – 442,0 тыс. руб.). Фактические расходы составили 4 657,90 тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – 4 262,0 тыс. руб., местного бюджета – 395,9 тыс. руб.) Общий процент выполнения – 91,5%.

**3.** Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. В рамках мероприятий подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» на развитие и модернизацию улично-дорожной сети городскому округу город Дивногорск, в 2021 году выделены субсидии на ремонт ул. Школьная в г. Дивногорске, ул. Солнечная п. Манский, ул. Дуговая на общую сумму **13 973,60** тыс. руб., в том числе за счет краевого бюджета **13 699,70** тыс. руб., за счет местного бюджета **273,90** тыс. руб. Общая протяженность отремонтированных участков составила 1454 м, площадь отремонтированных участков составила 7 718,0 кв. м, из них 583,1 кв. м – тротуары.

Фактические расходы составили **13 973,60** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **13 699,7** тыс. руб., местного бюджета – **273,9** тыс. руб.). Общий процент выполнения – **100%.**

**4.** В рамках мероприятий программы Красноярского края «Развитие транспортной системы» на развитие и модернизацию улично-дорожной сети муниципальному образованию город Дивногорск, в 2021 году выделены субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значении, являющихся подъездами к садоводческим общества в размере **16 304,91** тыс. руб. (краевой бюджет – **16 272,30** тыс. руб., местный бюджет – **32,61** тыс. руб.). Ремонтные работы проводились на автомобильной дороге от СКАДа до городской свалки (ТСН «Зорька», СНТ «Русь», СНТ «Вишня», СНТ «Дружба», СНТ «Ветеран»). Общая протяженность отремонтированной дороги составила 1300 м, площадь – 7 800,0 кв. м.

Фактические расходы составили **16 304,61** тыс. руб. (в том числе за счет средств краевого бюджета – **16 272,30** тыс. руб., местного бюджета – **32,61** тыс. руб.). Общий процент выполнения – **100%**.

**5.** В 2021 году за счет средств местного бюджета выполнен ямочный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на сумму **3 980,0** тыс. руб. Общая площадь работ составила 3 180 м2. Ямочный ремонт выполнен на следующих автомобильных дорогах - ул. Бочкина, ул. Комсомольская, ул. Набережная им. В.И. Ленина, ул. Машиностроителей, ул. Бориса Полевого, ул. Нижний Проезд; с. Овсянка - ул. Гагарина.

Плановые расходы на реализацию мероприятия из средств местного бюджета – **4 000,0 тыс. руб.** Фактические расходы составили **3 980,00** тыс. руб. Общий процент выполнения – **99,5%**.

**6.** Выполнен ремонт автомобильного моста в п. В. Бирюса. Цена контракта составила – **36,00** тыс. руб. Процент выполнения – **100%.**

**7.**  Отбор и испытание вырубок асфальтобетона из верхнего слоя покрытия. Цена контракта составила – **17,03**  тыс. руб. Процент выполнения – **34,06%.**

**8.** Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения по ул. Целинная, ул. Школьная в п. Манский, ул. Лесосплавная в п. Усть-Мана. На указанных улицах выполнен комплекс мероприятий по восстановлению профиля гравийных дорог с добавлением инертных материалов. Общая площадь составила – 5088 м2, объем инертных – 111 м3.

Фактические расходы составили **200,0** тыс. руб. Общий процент выполнения – **100%**.

**9.** В рамках реализации субсидии из краевого бюджета на осуществление дорожной деятельности в целях решения задач социально-экономического развития территорий за счет средств дорожного фонда Красноярского края, выполнены работы по разработке проектно-сметной документации на строительство надземного пешеходного перехода в районе железнодорожного вокзала в муниципальном образовании город Дивногорск с получением положительного заключения государственной экспертизы. Стоимость выполнения работ составила **18 486,40 тыс. руб.** (в том числе за счет средств краевого бюджета – **17 606,04** тыс. руб., местного бюджета – **880,36** тыс. руб.). Общий процент выполнения – **93,2**%.

**Подпрограмма 2. «Пассажирские перевозки»:**

- Удовлетворение потребностей населения в качественных и безопасных пассажирских перевозках в муниципальном образовании город Дивногорск.

На 2021 год **Подпрограммой 2** предусмотрено **19 915,10 тыс. руб. за счет средств** местного бюджета. Фактические расходы составили **19 904,48** за счет средств местного бюджета. Оплачено из бюджета **19 904,48 тыс. руб.** Общий процент выполнения Подпрограммы составил **99,95%.**

**1.** Плановые расходы по мероприятию 1 (Работы, связанные с осуществлением регулярных перевозок по регулируемому тарифу автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории муниципального образования город Дивногорск составили 0,1 тыс. руб. за счет средств местного бюджета, фактические расходы – 0,003 тыс. руб. Общий процент выполнения – **3%.**

**2.** Предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам.

Средства были направлены на предоставление субсидий из бюджета города на возмещение недополученных доходов, возникающих в результате небольшой интенсивности пассажиропотоков при перевозке пассажиров автомобильным транспортом по маршрутам регулярных пассажирских перевозок:

- пригородные перевозки - № 102 «Дивногорск - пос. Слизнево», № 104 «Дивногорск - пос. Манский», № 101 «г. Дивногорск - «Сады 66 км»;

- городские перевозки - № 1«Гостиница «Бирюса» - ДЗНВА», № 5 «Гостиница «Бирюса» - ДЗНВА».

Соглашения были заключены с единственными участниками открытого конкурса на право заключения соглашений об организации регулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город Дивногорск **Акционерным обществом «Краевое автотранспортное предприятие» и Индивидуальным предпринимателем Черкашиным Ю.А.** Фактический объем оплаченных транспортных услуг составил – **19 904,48**  тыс. руб. за счет средств местного бюджета (пригородные маршруты – **14 203,75** тыс. руб., городские маршруты – **5 700,73** тыс. руб.).

Общее количество перевезенных пассажиров – 775,82 тыс. чел. (городские перевозки – 601,62 тыс. чел., пригородные перевозки – 174,20 тыс. чел.), общий годовой пробег составил 514,08 тыс. км (городские перевозки – 220,44 тыс. км, пригородные перевозки – 293,64 тыс. км).

Общий процент выполнения – **99,95%.**

**Подпрограмма 3. «Безопасность дорожного движения»:**

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

На 2021 год **Подпрограммой 3** предусмотрено **3 741,26 тыс. руб.** Фактические расходы составили **3 076,19** тыс. руб. Общий процент выполнения Подпрограммы составил **82,2%.**

**1.** В связи с многократным размещением аукционной документации о закупке товара путем проведения аукциона в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение работ по обустройству пешеходного перехода на электронной площадке РТС-тендер в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» через Агентство государственного заказа Красноярского края и признанием аукционов не состоявшимисяадминистрацией города Дивногорскав 2021 году не реализована субсидия в рамках подпрограммы «Региональные проекты в области дорожного хозяйства, реализуемые в рамках национальных проектов» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы».

**2.** За счет средств местного бюджеты выполнены работы по обустройству участков улично-дорожной сети вблизи образовательных организаций для обеспечения безопасности дорожного движения в г. Дивногорске. Общая стоимость работ составила 542,70 тыс. руб. В рамках реализации мероприятия обустроено два участка улично-дорожной сети вблизи КГАОУ СПО «Дивногорское училище (техникум) олимпийского резерва», МБОУ ДО «Дом детского творчества»:

- установлены дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости» - 6 шт., 1.17 «Искусственная неровность» - 4 шт., 5.20 «Искусственная неровность» - 6 шт., знаки дополнительной информации 8.2.1 «Зона действия» - 4 шт.;

- установка светофора типа Т.7;

- нанесение дорожной разметки;

- обустройство трапециевидной искусственной неровности.

Общий процент выполнения – **100%.**

**3.** За счет средств местного бюджеты выполнены работы по нанесению дорожной разметки на дороги общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск. Общая стоимость работ составила 2 533,49 тыс. руб. В рамках реализации мероприятия нанесено:

- 49,3 км дорожной разметки;

- 206,7 м2 разметки 1.13 «Уступите дорогу», 1.17 «Остановка маршрутных средств»;

- 628,3 м2 разметки 1.14.1/1.14.2 «пешеходный переход».

Общая протяженность нанесенной разметки составила 120 км.

Общий процент выполнения – **100%.**

Исполняющий обязанности

директора МКУ ГХ города Дивногорска О.В. Процак