**Пояснительная записка**

**к отчету об исполнении муниципальной программы**

**«Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» за 2017 год**

За 2017 год были достигнуты следующие целевые показатели и показатели результативности:

Подпрограмма 1 «Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Финансовый год 2017 | Пояснения |
| 1 | протяженность автомобильных дорог. работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов | км | 0,1 | 160,547 | 100% |
| 2 | протяженность автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям | км | 0,05 | 28,7 | 100% |
| 3 | количество проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, требующих проведения ремонта | шт. | 0,05 | 10 | 100% |
| 4 | площадь внутриквартальных автомобильных дорог, на которых произведен ремонт | м. кв. | 0,05 | 4000 | 100% |
| 5 | межремонтный срок службы автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | % | 0,05 | 7 | 100% |
| 6 | Количество внедренных перспективных технологий в области строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог и объектов дорожного сервиса | шт. | 0,05 | - | данные отсутствуют |
| 7 | Ввод законченных строительством и реконструкцией автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | км | 0,05 | 0 | строительство и реконструкция автомобильных дорог не проводились |
| 8 | протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых произведен ремонт | км | 0,05 | 4 |  |

Подпрограмма 2 «Пассажирские перевозки»:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель, задачи, показатели | Единица измерения | Вес показателя | Финансовый год 2017 | Пояснения |
| 1 | объем оказанных транспортных услуг | тыс. рублей | 0,05 | 23 468 | 100% |
| 2 | количество перевезенных пассажиров | тыс. человек | 0,05 | 687,5 | 100% |
| 3 | доля охвата льготных категорий граждан на территории муниципального образования город Дивногорск | % | 0,05 | 62 | 100% |
| 4 | ликвидация очагов аварийности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | шт. | 0,1 | 1 | 100% |

Подпрограмма 3 « Безопасность дорожного движения»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | количество нанесенной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | км | 0,05 | 120 | 100% |
| 2 | приобретение и установка указателей маршрутного ориентирования в городе Дивногорске | шт | 0,05 | 0 | Отсутствует потребность |

На реализацию муниципальной программы «Транспортная система муниципального образования город Дивногорск» в 2017 году запланировано **54 462,6** тысяч рублей, фактически использовано **53 243,9** тыс. рублей, из них **35 170,2** тысяч рублей – средства краевого бюджета, **18 073,1** – средства муниципального образования.

**Подпрограмма 1** ««Содержание, ремонт и модернизация автомобильных дорог на территории муниципального образования город Дивногорск»: план **40 270,0** тысяч рублей, факт **39 415,7** тысяч рублей, из них по мероприятиям:

мероприятие 1 «выполнение работ по содержанию автомобильных дорог в муниципальном образовании город Дивногорск» - план **19 960,0,** факт **19 959,6** тысяч рублей. Работы проводятся в рамках исполнения муниципального контракта, заключенного с муниципальным унитарным предприятием электрических сетей (МУПЭС) от 29.12.2016 № 59147 « На оказание услуг по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования город Дивногорск». В рамках исполнения контракта МУПЭС произведен ямочный ремонт автомобильных дорог площадью 32,48042 м2.

мероприятие 2 « выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в муниципальном образовании город Дивногорск» план **20 310**,0 тысяч рублей, факт **19 456,1** тысяч рублей. Выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: подъезд к СНТ «Мана3», подъезд к СНТ «Энергетик», заезд с улицы 30 лет Победы, ул. Балахтинская, ул. Еловая, общая площадь дорог, подлежащих ремонту 10 329,15 м2. Выполнен ямочный ремонт автомобильных дорого общего пользования площадью 3248,0 м2.

Экономия сложилась в результате конкурсных процедур.

**Подпрограмма 2**  «Пассажирские перевозки»: план **12 588,90** тысяч рублей, факт **12 498,9** тысяч рублей, из них по мероприятиям:

мероприятие 1 «проведение конкурсов на осуществление транспортного обслуживания пассажиров в соответствии с действующим законодательством» - мероприятия не проводились.

мероприятие 2 «предоставление субсидии из местного бюджета транспортным организациям на возмещение убытков (потерь в доходах) по убыточным маршрутам» план **12 588,9** тысяч рублей, факт **12 498,9** тысяч рублей. Экономия сложилась ы связи с уменьшением фактического количества выполненных рейсов.

**Подпрограмма 3** «Безопасность дорожного движения»: план **1 603,7** тысяч рублей, факт **1 329,3** тысяч рублей, из них по мероприятиям:

мероприятие 1 «приобретение и установка знаков» план **1 603,7** тысяч рублей, факт **1 329,3** тысяч рублей. Установлены дорожные знаки в количестве 37 единиц, пешеходные ограждения в количестве 246 м. п. Невыполнение плана возникло в связи с отказом ГИБДД в согласовании участка.

мероприятие 2 «разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги города Дивногорска». Аукцион проведен, по условиям контракта оплата, произведена до 31.05.2018 года.

Директор МКУ ГХ

г. Дивногорска Р.М. Шнайдер