**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**к отчету об исполнении муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы»**

На 2021 год муниципальной программой «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы» предусмотрено **20 258,6 тыс.руб.** (в том числе федерального и краевого бюджета – **17 027,1 тыс.руб.,** местного бюджета – **3 231,5 тыс. руб.**). Фактически расходы составили **20 205,7 тыс.руб.** (в том числе федерального и краевого бюджета – **17 027,1 тыс.руб.,** местного бюджета – **3 178,6 тыс. руб.**). Расходы бюджетных средств носили исключительно целевой характер. Общий процент выполнения программы составил **99,74 %.**

По программе благоустройство 3 дворовых территорий, включенных в программу «Формирование комфортной городской (сельской) среды» в муниципальном образовании город Дивногорск на 2018-2024 годы», 2 общественных территории (в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума» и Агитационная площадка на ул. Заводская, д.2,4,6,8,8а).

Сумма средств на благоустройство **3 дворовых территорий** составила 3 958 911,23 руб., в том числе:

средства федерального бюджета 3 181 231,51 руб.;

средства краевого бюджета 167 433,23 руб.;

средства местного бюджета 180 707,74 руб.;

средства собственников 429 538,75 руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Адреса, вошедшие в программу** | **Сумма контракта, руб.** | **Заказчик** | **Подрядчик** |
| **1** | ул. Бочкина, д. 41 | 1 828 568,54  102 550,73 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО «МАГИЯ»,  8(923)354-75-48 |
| **2** | ул. Школьная, д. 29 | 1 236 502,82  20 991,31 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО «МАГИЯ»,  8(923)354-75-48 |
| **3** | ул. Машиностроителей, д. 15 | 592 866,17  177 431,66 | МКУ «Городское хозяйство» города Дивногорска, 8(39144) 3-11-74, 3-89-93 | ООО «ЕнисейСтрой»  8(908)222-44-88 |

**На благоустройство общественной территории в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума» – 8 151 402,37 руб.,** в том числе:  
 **средства федерального бюджета –** 7 347 339,53 руб.;

**средства краевого бюджета –** 386 702,10 руб.;

**средства местного бюджета** – 417 360,74 руб.

По благоустройству общественной территории в районе «Дивногорского Гидроэнергетического техникума» выполнены следующие работы:

1. Устройство покрытия из брусчатки, асфальтобетонного покрытия;

2. Установка малых архитектурных форм (скамеек, стульев, урн), теневого навеса-беседки с качелями и скамейкой, многофункциональных террас;

3. Установка малой архитектурной формы (пилона) в фотозоне, представляющего собой «рамку», состоящую из 3-х пиков, символизирующих горный массив с подсветкой центрального пика;

4. Озеленение территории: посев газона, высадка деревьев и кустарников (калина (гордовина, сарджента), рябина, дерен пестролистный, спирея, барбарис, сирень полуштамбовая, жимолость японская);

5. Устройство сети уличного освещения с установкой осветительных опор;

6. Установка камер видеонаблюдения с трансляцией видеопотока в единую диспетчерскую службу.

**На благоустройство общественной территории – Агитационная площадка на ул. Заводская, д.2,4,6,8,8а – 6 265 094,42 руб.,** в том числе:

**средства федерального бюджета –** 5 647 098,99 руб.;

**средства краевого бюджета –** 297 215,74 руб.;

**средства местного бюджета** – 320 779,69 руб.

По благоустройству общественной территории – Агитационная площадка на ул. Заводская, д.2,4,6,8,8а выполнены следующие работы:

1. Устройство площадок из цветного асфальтобетона, асфальтобетона, покрытия теннесит, резинового бесшовного покрытия;
2. Устройство тротуара из брусчатки;
3. Устройство подпорной стены и скалодрома в детской игровой зоне;
4. Установка малых архитектурных форм (скамеек, стола, стульев, урн, сцены);
5. Озеленение территории: посев газона, высадка деревьев и кустарников (орех Манчжурский, ива пурпурная «Нана», ива Курайская, виноград, форзиция Жиральда, курильский чай);
6. Устройство сети освещения;
7. Установка камер видеонаблюдения с трансляцией видеопотока в единую диспетчерскую службу.

Исполняющий обязанности

директора МКУ ГХ О.В. Процак

Кривошеева Е.В.

(39144) 3-11-54